РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Администрация Кочкуровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 13										11 мая 2017 года

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

на 2017-2027 годы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 годы.

2. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы

Кочкуровского сельского поселения					Н.И. Суркова

Утверждена

постановлением администрации

Кочкуровского сельского поселения

№ 13 от 11 мая 2017 года

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

на 2017-2027 годы

с. Кочкурово, 2017 год

Паспорт программы

| Наименование программы: | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения на 2017-2027 годы |
| --- | --- |
| Основание разработки программы: | Градостроительный Кодекс Российской Федерации, Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральный план Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, Устав Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия |
| Заказчик программы: | Администрация Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия |
| Разработчик программы: | Администрация Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия |
| Основная цель программы: | Развитие социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия |
| Задачи программы: | 1. Создание правовых, организационных и экономических условий для перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; 2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания населения; 3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма; 4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности; 5. Развитие личных подсобных хозяйств; 6. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения. 7. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (работников культуры, муниципальных служащих) |
| Сроки реализации Программы: | 2017-2027 годы |
| Основные исполнители программы: | - Администрация Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, - предприятия, организации, предприниматели Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, - население Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия |
| Источники финансирования Программы (млн. руб.) | Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов предприятий, организаций, предпринимателей |

1. Введение

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Кочкуровского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и собственности.

# 2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития Кочкуровского сельского поселения

# Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

## 2.1. Анализ социального развития Кочкуровского сельского поселения

Общая площадь Кочкуровского сельского поселения составляет 9061,0 га. Численность населения по данным на 01.01.2017 года составила 3126 человек. В состав поселения входят с. Кочкурово (административный центр), с. Новосельцево.

Наличие земельных ресурсов сельского поселения с. Кочкурово

Таблица 1.

| Категории земель | Общая площадь |
| --- | --- |
| Земли сельхозназначения | 6920 |
| Земли поселений | 703 |
| Земли промышленности | 19 |
| Земли лесного фонда | 1419 |
| Итого земель в границах | 9061 |

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья являются экономической основой поселения.

### 2.2 Административное деление

Таблица 2.

| Наименование населенных пунктов, входящих в состав Кочкуровского сельского поселения | Численность населения населенного пункта, чел. | Расстояние от населенного пункта до административного центра, км | Расстояние от населенного пункта до районного центра, км |
| --- | --- | --- | --- |
| С. Кочкурово | 3120 | 0 | 0 |
| С. Новосельцево | 1 | 3 | 3 |

### 2.3 Демографическая ситуация

Общая численность населения сельского поселения с. Кочкурово на 01.01.2017 года составила 3126 человек. Численность трудоспособного возраста составляет 1798 человек (51,5 % от общей численности).

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2017 г.

Таблица 3.

| Наименование населенного пункта | Число жителей, чел. | Детей от 0 до 6 лет | Детей от 7 до 16 лет | Население трудоспособного возраста | Население пенсионного возраста |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кочкурово | 3126 | 231 | 277+44 | 1798 | 776 |
| с. Новосельцево | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Демографическая ситуация Кочкуровском сельском поселении в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущими периодами. Баланс населения также улучшился, из-за превышения числа прибывших над числом убывших на территории поселения. Число родившихся не превышает число умерших.

### 2.4 Рынок труда в поселении

Численность трудоспособного населения - 1798 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 51,5 процент. В связи с недостаточным количеством рабочих мест, часть трудоспособного населения вынуждена работать за пределами

Таблица 4.

| Кол-во жителей всего | 3126 |
| --- | --- |
| Кол-во жителей трудоспособного возраста | 1798 |
| % работающих от общего кол-ва жителей | 56,2 |
| % работающих от жителей трудоспособного возраста | 92,9 |
| Количество дворов с. Кочкурово | 1366 |
| Количество дворов с. Новосельцево | 21 |
| Кол-во пенсионеров, всего | 777 |

Из приведенных данных видно, что 92,9 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 12,6% населения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы

Прогнозом на 2017 год и на период до 2027 года определены следующие приоритеты социального развития Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района:

- повышение уровня жизни населения сельского поселения с. Кочкурово, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;

- улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;

- развитие жилищной сферы в сельском поселении с. Кочкурово;

- создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении с. Кочкурово;

- сохранение культурного наследия.

2.6 Здравоохранение

На территории поселения находится следующее медучреждение.

Таблица 5.

| № | Наименование | Адрес | Состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | ГБУЗ РМ «Кочкуровская поликлиника» | ул. Лесная, д. 1 | Удовлетворительное |

Причины высокой заболеваемости населения:

- низкий жизненный уровень;

- отсутствие средств на приобретение лекарств;

- низкая социальная культура;

- малая плотность населения.

Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжеления самочувствия.

2.7 Культура

Ведется строительство Дома Культуры, которое в 2017 году будет введено в эксплуатацию.

В Доме культуры художественный коллектив, работают кружки для детей различных направлений.

Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, викторин и т.д.

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации досуга населения и увеличить процент охвата населения.

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно- досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.8 Физическая культура и спорт

В с. Кочкурово имеется стадион для летнего периода, с асфальтированными дорожками, а в зимний период, любимыми видами спорта среди населения, является катание на лыжах на имеющимся при школе корте. Также на территории школы планируется начать строительство мини футбольного поля.

### 2.9 Социальная защита населения

### На территории сельского поселения с. Кочкурово осуществляет свою деятельность ГКУ «Социальная защита населения по Кочкуровскому району Республики Мордовия». Социальных работников, работающих в селах – 5 человек. На сегодняшний день социальной службой обслуживается 32 человека.

### 2.9 Жилищный фонд

Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения

Данные о существующем жилищном фонде

Таблица 7.

| № п/п | Наименование | На 01.01. 2017 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 149,8 тыс. м2 |
|  | муниципальный | 2,6 тыс. м2 |
|  | частный | 147,2 тыс. м2 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 21,2 |
| 4 | Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади | 38,8 |

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится электроснабжение. Все населенные пункты газифицированы.

Развитие среды проживания населения Кочкуровского сельского поселения создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения

Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны стать следующие действия:

Экономические:

1. Содействие развитию крупному сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов, культуры и спорта,

2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.

Социальные:

1. Развитие социальной инфраструктуры, культуры, физкультуры и спорта:

- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных грантах по развитию и укреплению данных отраслей;

- содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры, спорта на территории поселения).

2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.

- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных хозяйств;

3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение

(работников культуры, муниципальных служащих);

- помощь членам их семей в устройстве на работу;

- помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;

4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:

- консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;

5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-коммунальной сферы:

- по ремонту и строительству жилья;

- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения;

6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и труднодоступных поселков поселения.

7. Освещение населенных пунктов поселения.

8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт внутри-поселковых дорог.

9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.

3.1 Мероприятия

Таблица 8.

| 1 | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, которые планируются в целях размещения объекта | Срок до которого планируется размещение объекта (год) | Основные характеристики |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь объекта (кв. м) |  |
| 1 | Здание Дома культуры | с. Кочкурово | строительство | 2017 | 3690 | 1639 |  | 200 посадочных мест |

4 Объекты местного значения

4.1 В сфере физической культуры и массового спорта

Таблица 9.

| 1 | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, которые планируются в целях размещения объекта | Срок до которого планируется размещение объекта (год) | Основные характеристики |  |  |  | Ориентировочная стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь объекта (кв. м) | Иные харак-терис-тики |  |
| 1 | Детский игровой комплекс | с. Кочкурово ул. Советская | строительство | 2017 | 0,3 | - |  | Детский игровой комплекс | 1,7 |
| 2 | Мини-футбольное поле | с. Кочкурово ул. Школьная | строительство | 2018 | 1,5 | - |  | - | 6 |
| 3 | Детский игровой комплекс | с. Кочкурово ул. В.Д. Калядина | строительство | 2019 | 0,2 | - |  | Детский игровой комплекс | 1,6 |
| 4 | Стадион | с. Кочкурово ул. Советская | реконструкция | 2020 | 3 | - |  | - | 0,035 |
| 5 | Плоскостные объекты физкультуры и спорта | с. Кочкурово ул. Советская | строительство | 2021 | 0,3 | - |  | - | 1,2 |
| 6 | Корт с искусственным покрытием | с. Кочкурово, ул. Школьная | строительство | 2022 | 0,6 | - |  | - | 3 |
| 7 | Детский игровой комплекс | с. Кочкурово, ул. Школьная | строительство | 2023 | 0,2 | - |  | Детский игровой комплекс | 1,6 |
| 8 | Футбольное поле | Новая жилая застройка в районе ул. Интернациональная с. Кочкурово | строительство | 2024 | 1,5 | - |  | - | 6 |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | Новая жилая застройка в районе ул. Интернациональная с. Кочкурово | строительство | 2025 | 0,3 | 850 |  | - | 6 |
| 10 | Бассейн | Новая жилая застройка в районе ул. Интернациональная с. Кочкурово | строительство | 2026 | 0,5 | 1200 |  | - | 9 |

4.2 В сфере культуры

Таблица 10.

| 1 | Назначение и наименование объекта | Местоположение объекта | Вид работ, которые планируются в целях размещения объекта | Срок до которого планируется размещение объекта (год) | Основные характеристики |  |  |  | Ориентировочная стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Площадь земельного участка (га) |  | Площадь объекта (кв. м) | Иные харак-терис-тики |  |
| 1 | Здание Дома культуры | с. Кочкурово ул. Ленинская, 8 | строительство | 2017 | 3690 | 1639 |  | - | 6 |

5. Оценка эффективности мероприятия Программы

Выполнение включенных в Программу организационных мероприятий и инвестиционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития Кочкуровского поселения в 2017 году по отношению к 2027 году.

За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объемы налоговых поступлений в местный бюджет.

При выполнении программных мероприятий ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах граждан.

В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития территории.

6. Организация контроля за реализацией Программы

Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме исполнительной власти Кочкуровского сельского поселения.

Общее руководство Программой осуществляет глава поселения, в функции которого в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и краткосрочных целей Программы.

Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники Администрации Кочкуровского сельского поселения под руководством главы сельского поселения.

Глава Кочкуровского сельского поселения осуществляет следующие действия:

- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки реализации;

- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий;

- взаимодействует с районными и республиканскими органами исполнительной власти по включению предложений Кочкуровского сельского поселения в районные и республиканские целевые программы;

- контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;

- осуществляет руководство по:

подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых к финансированию из районного и республиканского бюджета на очередной финансовый год;

реализации мероприятий Программы поселения.

Специалист администрации Кочкуровского сельского поселения осуществляет следующие функции:

- подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;

- подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;

- формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;

- подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;

- прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;

- предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости.

7. Механизм обновления Программы

Обновление Программы производится:

- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий;

- пи появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также вызывающих потерю своей значимости отдельных территорий.

Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.

По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.

8. Заключение

Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением, и новых (нетрадиционных) функций партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.

Ожидаемые результаты:

За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:

- Проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;

- Улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;

- Привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;

- Повышения благоустройства поселения;

- Формирования современного привлекательного имиджа поселения;

- Устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.

Реализация Программы позволит:

- Повысить качество жизни жителей Кочкуровского сельского поселения;

- Привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;

- Повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.

Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время могут быть обеспечены только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического развития поселений.

Переход к управлению Кочкуровским сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социально-экономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемые для ее реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории Кочкуровского сельского поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.