Утвержден
постановлением администрации
Кочкуровского сельского поселения
от 19.05.2017 г. № 20
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории
Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год» 
ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»
(далее Программа)

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Цель Программы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 

	Задачи Программы
	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов территорий Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	Количество благоустроенных дворовых территорий – 5

Площадь благоустроенных дворовых территорий – 0,42 га.

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - 16%

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 340 человек.

Доля дворовых территорий, благоустроенных с участием заинтересованных лиц – 20 процентов.  Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий - 102 чел/часы.

	Срок реализации Программы 
	2017 год, реализуется в один этап


	Объемы бюджетных ассигнований
	объем финансового обеспечения Программы составит всего 791,0 тыс. руб., в том числе:

объем бюджетных ассигнований бюджета Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 23,04 тыс. руб.

	Ожидаемые результаты реализации Программы
	Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.


Раздел 1. Характеристика сферы реализации

Программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия показал, что в последние годы в Кочкуровском сельском поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий. 

Однако в вопросах благоустройства Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия имеется ряд проблем: низкий уровень общего благоустройства и экономической привлекательности дворовых территорий.

Так, в Кочкуровском сельском поселении имеются дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:
- минимальный перечень работ: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, установка урн. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ приведена в приложении 3.
- дополнительный перечень работ: оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, озеленение. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в приложении 4. Порядок трудового участия граждан приведен в приложении 6.
Включение предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории Кочкуровского сельского поселения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год» в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия. 

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, на которых планируется благоустройство в текущем году, приведен в Приложении 1. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории утверждается в соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу (Приложение 5), но не позднее 1 июля 2017 года.
Включение дворовой территории в Программу  без решения заинтересованных лиц не допускается. 
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия осуществляется с учетом:

- привлечения представителей общественных организаций инвалидов к общественному обсуждению проектов по благоустройству, проводимых во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 30 января 2017 года и от 10 февраля 2017 года № 169, и к приемке работ, выполненных в рамках реализации Программы;

- необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит  создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания гостей.
Раздел 2. Цели, задачи, целевые

индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы, сроки ее реализации

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной инфраструктуры на основе единых подходов. 

Основной целью Программы  является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов территорий Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Ожидаемым конечным результатом Программы является достижение следующих показателей:

- увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям, отвечающих нормативным требованиям.

- увеличение заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы.

В ходе реализации Программы  предусматривается организация и проведение основного мероприятия повышение уровня благоустройства территорий Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия:   благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
Основное мероприятие Программы направлено на решение основных задач программы.

Муниципальная программа рассчитана на 2017 год.
Приложение № 1



к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий с видами работ, сформированный в соответствии с предложениями по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год» 
	№ п.п.
	Адрес дворовой территории
	Перечень работ

	1. 
	Школьная, д.2
	Установка скамеек

	2. 
	Школьная, д.4
	Установка скамеек

	3. 
	Школьная, д.8
	Установка скамеек

	4. 
	Школьная, д.10
	Установка скамеек

	5. 
	Школьная, д.12
	Установка скамеек

	6. 
	Школьная, д.14
	Установка скамеек

	7. 
	Школьная, д.16
	Установка скамеек

	8. 
	Школьная, д.18
	Установка скамеек

	9. 
	Школьная, д.20
	Установка скамеек

	10. 
	Школьная, д.22
	Установка скамеек

	11. 
	Школьная, д.49
	Установка скамеек

	12. 
	Школьная, д.53
	Установка скамеек

	13. 
	Школьная, д.55
	Установка скамеек

	14. 
	Школьная, д.57
	Установка скамеек

	15. 
	Школьная, д.59
	Установка скамеек

	16. 
	Школьная, д.61
	Установка скамеек

	17. 
	Школьная, д.63
	Установка скамеек

	18. 
	Школьная, д.65
	Установка скамеек

	19. 
	Школьная, д.67
	Установка скамеек

	20. 
	Школьная, д.69
	Установка скамеек

	21. 
	Лесная, д.9
	Установка скамеек

	22. 
	ул. им. В. Д. Калядина, д.1а
	Установка скамеек

	23. 
	ул. им. В. Д. Калядина, д.50
	Установка скамеек

	24. 
	ул. им. В. Д. Калядина, д.58
	Установка скамеек

	25. 
	ул.Советская, д.75
	Установка скамеек

	26. 
	ул.Советская, д.73
	Установка скамеек

	27. 
	ул.Советская, д.15
	Установка скамеек

	28. 
	ул. Ленинская, д.12
	Установка скамеек

	29. 
	ул. им.В.Д.Калядина, д.50А
	Установка скамеек


Приложение № 2






к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории

 Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»
	Наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик- координатор, участник
	Источник финансирования
	Код бюджетной классификации
	Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей)

	
	
	
	ГРБС
	Рз

Пр
	ЦСР
	ВР
	

	Муниципальная Программа «Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»


	Ответственный исполнитель – администрация Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Республиканский  Бюджет 
	
	
	
	
	767,96

	
	
	Бюджет Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
	
	
	
	
	23,04


Приложение № 3






к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав минимального перечня работ
	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения

	1
	Стоимость ремонта дворовых проездов
	м2
	1300

	2
	Стоимость установки скамьи
	1 ед.
	16180

	3
	Стоимость установки урны
	1 ед.
	5590

	4
	Установка фонарных столбов
	1 ед.
	10000


Приложение № 4






к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2017 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству входящих в состав дополнительного перечня работ
	№ п/п
	Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство
	Единица измерения
	Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения

	1
	Устройство детской игровой площадки:
	шт.
	152600

	
	- качели
	шт.
	11700

	
	- горка
	шт.
	60000

	
	- карусель
	шт.
	40300

	
	- песочница
	шт.
	15100

	
	- другие 
	шт.
	25500

	2
	Устройство спортивной площадки:
	шт.
	119160

	
	- футбольные ворота
	шт.
	71800

	
	- стенка-турник
	шт.
	17360

	
	- другие 
	шт.
	30000

	3
	Устройство парковки
	м2
	1500

	4
	Устройство газона/(Озеленение)
	м2
	600


                       Приложение № 5
                                          к муниципальной программе
                                                                        «Формирование современной городской среды
                                                                                   на территории Кочкуровского сельского поселения
                                                            Кочкуровского муниципального района
                                                     Республики Мордовия на 2017 год»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в программу

1. Общие положения


1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения, согласования  с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения.


1.2. Под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории многоквартирных домов понимается графический и текстовый материал,  включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.


1.3. Заинтересованными лицами являются товарищества собственников жилья, управляющие организации, выбранные собственниками помещений в многоквартирных домах в установленном порядке, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов и (или) территорий общего пользования, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проекта

2.1.1. Разработка дизайн-проекта благоустройства в отношении дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами. 


2.2. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории обеспечивается уполномоченным структурным подразделением администрации Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия в течение пяти рабочих дней со дня утверждения программы. 

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта


3.1. Администрация поселения в течение пяти рабочих дней со дня разработки дизайн-проект обеспечивает его обсуждение и согласование с представителем заинтересованных лиц, уполномоченным на согласование дизайн-проекта в соответствии с протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме либо протоколами общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, если дворовая территория является единой для нескольких многоквартирных домов, иных зданий и сооружений.


3.2. В случае наличия между представителем заинтересованных лиц и администрации  поселения неурегулированных разногласий по дизайн-проекту он передается для рассмотрения и согласования окончательной версии дизайн-проекта общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия (далее – общественная комиссия), созданной в соответствии с постановлением Администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия от 27.03.2017 № 186-п «О создании общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия» с письменными замечаниями представителя заинтересованных лиц (при наличии).


3.3. Согласованный с представителем заинтересованных лиц либо общественной комиссией в случаях, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Порядка, дизайн-проект утверждается приказом главы администрации муниципального образования.


3.4. Дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории Кочкуровского сельского поселения, должны быть утверждены не позднее 1 июля 2017 года.

ОБРАЗЕЦ

                                                   Приложение № 6




  к муниципальной программе 

                                                                                   «Формирование современной городской среды 
                                                                  на территории Кочкуровского сельского поселения 
                                                            Кочкуровского муниципального района 
                                                           Республики Мордовия на 2017 год»

Порядок

трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ (далее – Порядок), разработанный в соответствии с Правилами предоставления и  распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № №169, Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114/пр, регламентирует процедуру   трудового участия граждан в выполнении  работ по благоустройству    дворовых территорий, входящих в дополнительный перечень таких работ на территории Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а)  дополнительный     перечень     работ   –    перечень    работ по благоустройству дворовой территории, включающий в себя оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ; 

б) форма трудового участия  – неоплачиваемая трудовая деятельность граждан, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве трудового участия граждан, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий. Трудовое участие может быть выражено: 

- подготовкой объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другими работами (покраска оборудования, озеленение территории, охрана объекта);

- предоставлением строительных материалов, техники, оборудования, инструмента и т.д.;

- обеспечением благоприятных условий для деятельности подрядной организации, выполняющей работы на объекте, и ее работников 

2. Порядок трудового участия граждан

2.1. Организация трудового участия осуществляется гражданами, организациями в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 

2.2. Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории, исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

2.3. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены: отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан; отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан и размещать указанные материалы в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-коммуникационной сети Интернет.
