

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОМАЙСКОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

            
          № 9-п                                                                          от 14.03.2019 г.  


«О подготовке к весеннему паводку на территории Красномайского сельского поселения в 2019 году»

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального Закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий на период прохождения весеннего половодья, предотвращения случаев  возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба от вредного воздействия вод администрации Красномайского сельского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать рабочую противопаводковую комиссию по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении в период прохождения весеннего половодья на территории Красномайского сельского поселения  в 2019 году. (Приложение №1).
2. Утвердить комплекс превентивных мероприятий на территории Красномайского сельского поселения на период прохождения весеннего паводка в 2019 году. (Приложение №2).
           3.Ответственность за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.
 

 

 
 Глава Красномайского 
 сельского поселения                                              
Н.В. Начаркина

             
                                    
                            
Утверждено 
Приложение №1                                                            
к постановлению администрации   
Красномайского сельского поселения
№9-п от 14.03.2019 года                                                                                                                        


Состав
противопаводковой комиссии по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении в период прохождения весеннего половодья на территории Красномайского сельского поселения  2019 года.

      
1. Начаркина Н.В. – Глава Красномайского сельского поселения, председатель комиссии;
2. Костяев А.М. – учитель Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ»  (по согласованию)
        3. Жидкин Николай Степанович –   оператор газовой котельной Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ» (по согласованию).
        4. Савкин Сергей Николаевич – оператор газовой котельной Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ» (по согласованию)О Агрофирма «Норов» (по согласованию).
        5. Жидкина Людмила Алексеевна – ведущий библиотекарь Красномайской сельской библиотеки   (по согласованию). 
       6. Начаркина Галина Анатольевна-заведующая Красномайского сельского клуба (по согласованию).
       7. Орлова Анна Михайловна - заместитель главы Красномайского сельского поселения (по согласованию).
      8. Бояркин Альберт Владимирович – начальник отдела жилищного строительства ООО «Агрофирма «Норов» (по согласованию).
       



















Приложение №2                                                            
к постановлению администрации   
Красномайского сельского поселения
№9-п от 14.03.2019 года                                                                                                                        

Состав
противопаводковой комиссии по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении, объектах экономики в период прохождения весеннего половодья на территории Красномайского сельского поселения  2019 года.

	№
п/п
	ФИО
	Контактный телефон
	Место работы

	   1.
	Начаркина Наталья Владимировна
	889276439959
	Глава Красномайского сельского поселения

	2.
	Костяев Александр Михайлович
	8179963032
	Учитель Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ»

	3.
	Жидкин Николай Степанович
	89179956077
	оператор газовой котельной Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ»

	4.
	Савкин Сергей Николаевич
	89271885888
	оператор газовой котельной Красномайского филиала МБОУ «Семилейская СОШ»

	5.
	Бояркин Альберт Владимирович
	89093260005
	начальник отдела жилого фонда ООО Агрофирма «Норов»

	6.
	Жидкина Людмила Алексеевна
	89876933922
	Ведущий библиотекарь  Красномайской сельской библиотеки

	7.
	Начаркина Галина Анатольевна
	89271820315
	Заведующая Красномайского сельского клуба


	8.
	Орлова Анна Михайловна
	89875725203
	заместитель главы Красномайского сельского поселения 














                                                   				                                                                                                                                      
Приложение №3                                                           
к постановлению администрации   
Красномайского сельского поселения
№9-п от 14.03.2019 года                                                                                                                        


Превентивные    мероприятия  на период прохождения весеннего паводка на территории Красномайского сельского поселения в 2019 году.  

	№ п/п
	Наименование мероприятий

	Сроки
	Ответственный 
за исполнение

	1.
	Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами. Обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки.
	до 20.03.2019г.
	Начаркина Н.В. 
Бояркин А. В.

	2.
	Установить контроль за состоянием и работой водонапорных сооружений.
	на период половодья 
	Жидкин Н.С.
Савкин С.Н.

	3.
	Организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой на территории Красномайского сельского поселения 
	на период половодья
	Начаркина Г.А.
Костяев А.М.

	4.
	Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
	на период половодья
	Начаркина Г.А.
Орлова А.М.
Начаркина Г.А.
Жидкина Л.А.

	5.
	  Очистить от снега и льда шахты ГТС пруда на балке «Курчага» и обеспечить к ним подъезд.  
	до 20.03.2019 г.
	Начаркина Н.В.
Бояркин А.В.

	6.
	Очистить проходы для прохождения паводковых вод.
	на период половодья
	Жидкин Н.С. 
Савкин С.Н.


	8.

	 Очистить от снега  водоотводные пути (трубы).   

	15.03.2019 г.
	Бояркин А.В.
Костяев А.М.

	9.
	Запретить ловить рыбу на реке Балка Курчага п. Красномайский
	на период половодья
	Начаркина Н.В. 
Костяев А.М.


	10.
	Очистить дороги от снега по улицам 
п. Красномайский.
	постоянно
	Начаркина Н.В.
Бояркин А.В.

	11.
	Провести проверки готовности к пропуску паводковых вод гидротехнического сооружения, 

	до 15.03.2019 г.
	Начаркина Н.В.
Бояркин А.В.


	12.
	Регулирование поверхностного стока на водосбросах.
	до 15.03.2019г.
	Начаркина Н.В. 


	13.
	Поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией с комиссией по чрезвычайным ситуациям.
	на период половодья
	Начаркина Н.В.
Костяев А.М.
Орлова А.М.





Ответственные за пропуск весеннего паводка и перечень намеченных превентивных мероприятий на территории Красномайского сельского поселения  2019г.
  



Начаркина Н.В. - тел. рабочий  2-35-23
                              сот. 89276439959
                                                           
  Бояркин А.В. - сот. 89093260005

