
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 октября 2019 года № 541-п
об утверждении муниципальной программы Кочкуровского муниципального района  республики мордовия 

«Комплексное развитие сельских территорий»
  В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 « Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации,  в целях создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, формирования позитивного отношения к сельскому образу жизни, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации» администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Кочкуровского муниципального района  «Комплексное развитие сельских территорий».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочкуровского муниципального района по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства  Ю.Н. Грязнова.

3.    Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

     Глава                                                     

 Кочкуровского  муниципального района                                                                        

С.Н. Герасимова

	    Утверждена
постановлением  администрации Кочкуровского  муниципального района  от 10.10.2019 г. № 541-п 


Муниципальная программа Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

Паспорт

Муниципальной программы Кочкуровского муниципального района
«Комплексное развитие сельских территорий»

	Наименование муниципальной программы


	Муниципальная программа Кочкуровского муниципальная района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Государственная программа)



	Ответственный исполнитель Государственной программы


	Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	
	

	Подпрограммы Государственной программы
	подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».


	Цели Муниципальной программы 


	Цель 1 – сохранение общей численности населения Кочкуровского муниципального района не ниже уровня на 01 января 2019 года;

в 2019 году (базовый год) – 9 752 человека; 

в 2020 году – 9 752 человека;

в 2021 году – 9 790 человек;

в 2022 году – 9 830 человек;

в 2023 году – 9 870 человек;

в 2024 году – 9 910 человек;

в 2025 году – 9 952 человека.

Цель 2 – увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского домохозяйств ежегодно на 3 процента к уровню предыдущего года; 

в 2020 году – 13 555,2  рублей;

в 2021 году – 13 991,9 рублей;

в 2022 году – 14 428,6 рублей;

в 2023 году – 14 865,3 рублей;

в 2024 году – 15 302,0 рублей;

в 2025 году – 15 738,7 рублей.

Цель 3 – повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г.;
в 2017 году (базовый год) – 24,7 процента; 

в 2020 году – 27 процентов;

в 2021 году – 30 процентов;

в 2022 году – 35 процентов;

в 2023 году – 40 процента;

в 2024 году – 45 процентов;

в 2025 году – 50 процентов.


	Задачи Муниципальной программы
	улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий;

содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специалистами

	Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы
	ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1, 500 тыс. кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 450 кв. метров жилья;

предоставление 60 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввод в действие 2,7 км локальных водопроводов;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 6 населенных пунктах;

ввод в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог;

реализация 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.


	Этапы и сроки реализации Государственной программы
	1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы



	Объемы финансирования Государственной программы
	общий объем финансирования Государственной программы составит:

за счет всех источников финансирования – 1 130 269,7 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 369 544,9 тыс. рублей,

2021 год – 128 018,3 тыс. рублей,

2022 год – 161 002,9 тыс. рублей,

2023 год – 157 061,7 тыс. рублей,

2024 год – 154 002,9 тыс. рублей,

2025 год – 160 639,0 тыс. рублей,

в том числе:

по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет 1 605 067,2 тыс. рублей;

по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» составляет 17 791 946,8 тыс. рублей;

Объем финансирования Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней.



	Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы
	улучшение жилищных условий 23  сельских семей;

создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 80 домов на сельских территориях;

повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в 6  населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:

- 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

- 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.


Введение


Муниципальная программа разработана во исполнение поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина по итогам рабочей поездки в Ставропольский край 9 октября 2018 г. № Пр-2014, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Мордовия, утвержденного постановлением Правительства Республики Мордовия от 27 июня 2011 г. № 234.


Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.


Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территорий Кочкуровского муниципального района

 до 2025 года


Развитие Кочкуровского муниципального района и Республики Мордовия в целом характеризуется увеличением внимания со стороны государства к комплексному развитию сельских территорий.


Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий, предусмотренной Законом Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года», требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в республике, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:


повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;


повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;


повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;


улучшения демографической ситуации;


развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Кочкуровского муниципального района 

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий.


Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности республиканского аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.


Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда ниже городского уровня.


Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.


Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи.
Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Республики Мордовия было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.


Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», Республиканская целевая программа «Социальное развитие села до 2013 года», Государственная программа «Устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В 2003 – 2019 годах на реализацию программных мероприятий выделено 321,281  млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 141,364 млн. рублей, республиканского бюджета – 157,427 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников – 22,49 млн. рублей.


Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получило 143 сельских семей. Введено в эксплуатацию (приобретено) 8,580 тыс. кв. метров жилья общей площади.


В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и Государственной программы «Устойчивого развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  в  Кочкуровском муниципальном районе активно реализовывались мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений построено:

1) 45,477 км. газораспределительных сетей;

2) 10,794 км.  водопроводных сетей;

3) С 2009 года активно реализовывались мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений.  

В 2013-2015 годах на территории Семилейского сельского поселения, построено: - «Детский сад Цягадайка» в п. ст. Воеводское Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия. 90 мест;

- спортивная площадка для мини футбола с искусственным покрытием 4000 кв. метров;

   - сети водоснабжения и канализации, протяженностью 2200 метров;    

- сети газоснабжения протяженностью 50 метров высокого давления и 600 метров среднего давления.

- автодорога, протяжённостью 0,707 метров.

В 2015 году начато строительство социального центра в п. ст. Воеводское Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, в рамках программы «Комплексная застройка сельских территорий», общая площадь здания  3711 кв.м.

  В 2016-2017 годах в с. Кочкурово проведена реконструкция здания Кочкуровского районного Дома культуры под районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел, общая площадь здания  1639 кв. м, зрительный зал 398 мест. 

 
В рамках проекта по грантовой поддержке местных инициатив сельских граждан установлена  детская  игровая площадка в районом парке села Кочкурово. 
Расширена сеть учреждений социальной сферы, на селе построено 2 фельдшерско-акушерских пункта: 

- в  с. Булгаково Кочкуровского муниципального района РМ  общей площадью 69,9 кв. метра;
- в п. Красномайский Кочкуровского муниципального района РМ. 
Всего на реализацию муниципальных программ «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивого развитие сельских территорий»  в  Кочкуровский муниципальном районе поступило 298,791 млн. руб., достигнуты определенные результаты.
Целесообразность использования проектного подхода при реализации Государственной программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.
Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия до 2025 года


Комплексное развитие сельских территорий Кочкуровского муниципального района является одним из приоритетных направлений социально-экономической политики района  в рассматриваемой перспективе.


Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер.
Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.


Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).


В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

построить 1,500 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 23 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 7 семей, проживающих на сельских территориях;


обеспечить не менее 60 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 6 площадок под компактную жилищную застройку;


ввести в действие 2,7 км локальных водопроводов;


реализовать проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 0 населенных пунктах;


ввести в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог;


реализовать 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;


реализовать 6 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации  Муниципальной программы

Глава 3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации Муниципальной программы

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

Глава 4. Цели и задачи Муниципальной программы

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:


обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем, оборудованным всеми видами благоустройства;


активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;


содействие занятости населения и привлечение высококвалифицированных  кадров на село.


В рамках Муниципальной программы предлагается решение следующих задач:

улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования;


обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:


- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;


- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;


- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;


- благоустройства сельских территорий.
Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.
Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Государственной программы 
Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:


ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;


ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;


количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;


количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;


ввод в действие локальных водопроводов;


реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;


ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;


реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;


реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы 

В рамках Муниципальной программы планируется:


ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1,500 тыс. кв. метров жилья;


ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 450 кв. метров жилья;


предоставление 60 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 2 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;


ввести в действие 2,7 км локальных водопроводов;


реализовать проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 6 населенных пунктах;


ввести в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог;


реализовать 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;


реализовать 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы  
Достижение целей и решение задач Государственной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы:


1) подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;


2) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий):

развитие жилищного строительства на сельских территориях;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.
В рамках направления «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» планируется внедрение инструмента льготной сельской ипотеки, предусматривающей предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на срок до 25 лет по льготной ставке – от 0,1 до 3 % годовых.

Средства федерального бюджета будут предоставляться российским кредитным организациям по кредитным договорам (соглашениям), заключенным начиная с 1 января 2020 года в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения). Кроме того, из средств бюджета субъекта Российской Федерации заемщикам могут субсидироваться расходы в размере до 3 % сверх ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения).

Мероприятие по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договору найма жилого помещения, с привлечением средств работодателя. При этом по истечении 5 лет работы в сельской местности гражданин имеет право приобрести жилое помещение, полученное по договору найма, в свою собственность по цене, не превышающей 10 % расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 % расчетной стоимости строительства.
Отдельным категориям граждан продолжится предоставление социальных выплат на цели улучшения жилищных условий, а именно на приобретение или строительство жилья.

В рамках мероприятия «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» планируется подготовка территорий для осуществления индивидуального жилищного строительства. Предусматривается предоставление органам местного самоуправления субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий):

2.1. благоустройство сельских территорий;

2.2. развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

2.3. развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

2.4. современный облик сельских территорий.

Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» предусматривает реализацию мероприятия путем предоставления органам местного самоуправления или территориальным общественным самоуправлениям (ТОСам) субсидий на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях. Комплекс вопросов, предполагаемых к решению в рамках данного мероприятия, включает создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В рамках направления «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» до 31 декабря 2021 года должно быть завершено строительство, обеспечен ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения, а также объектов в составе проектов по комплексной компактной застройке, реализация которых начата в рамках мероприятий по развитию газификации в сельской местности, развитию водоснабжения в сельской местности, реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404. 

Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятия путем предоставления органам местного самоуправления субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.


В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:
строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы;

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг);

развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-модульных котельных и перевод многоквартирных жилых домов на индивидуальное отопление);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования


При реализации Муниципальной программы, а также по мере выявления или возникновения нерешенных вопросов нормативного характера соисполнители Муниципальной программы формируют проекты соответствующих нормативных правовых актов и в установленном порядке вносят их на рассмотрение.


При выполнении мероприятий Муниципальной программы по мере необходимости ответственный исполнитель и участник Муниципальной программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

Раздел 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы


Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия, местных бюджетов и внебюджетных источников.


Общий объем финансового обеспечения реализации Государственной программы в 2020 – 2025 годах составляет за счет всех источников финансирования – 1 130 269,7  тыс. рублей, в том числе:


за счет средств федерального  и бюджета Республики Мордовия – 363 752,7 тыс. рублей;


за счет средств местных бюджетов – 3 346,7 тыс. рублей;


внебюджетные источники – 2 545,6 тыс. рублей.


Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Мордовия и местных бюджетов, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.


Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Государственной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.


Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведена в приложении 5.
Раздел 6. Механизм реализации Муниципальной программы


Координация деятельности участников Муниципальной программы осуществляется администрацией Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.


Формы и методы организации управления и контроля за реализацией Муниципальной программы в целом определяются ответственным исполнителем по согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.


Текущее управление и оперативный контроль за выполнением подпрограмм, включенных в состав Муниципальной программы, осуществляют соответствующие участники  Муниципальной программы.


Участники ежеквартально представляют ответственному исполнителю Муниципальной программы соответствующие сводные отчеты о выполнении мероприятий Муниципальной программы.


Основным критерием участия муниципальных образований в реализации мер, по которым Муниципальной программой и входящих в ее состав подпрограмм предусмотрено финансирование за счет средств местных бюджетов, является наличие софинансирования мероприятий органами местного самоуправления в рамках утвержденных муниципальных целевых программ.
Приложение 1
к Муниципальной  программе
Кочкуровского муниципального района
«Комплексное развитие сельских территорий»
Паспорт
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	Наименование подпрограммы


	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее – подпрограмма)



	Ответственный исполнитель подпрограммы


	администрация Кочкуровского муниципального района

	Цели подпрограммы
	улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования


	Задачи подпрограммы
	реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;
обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1,500 тыс. кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 450 кв. метров жилья;

предоставление 60 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация 6 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку 



	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы



	Объемы финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы составит:

за счет всех источников финансирования – 865 852,6 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 340 739,4  тыс. рублей,

2021 год – 19 477,5 тыс. рублей,

2022 год – 121 442,1 тыс. рублей,

2023 год – 124 040,9 тыс. рублей,

2024 год – 127 442,1 тыс. рублей,

2025 год – 132 710т6ыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней



	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	улучшение жилищных условий  23  сельских семей;

создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 80  домов на сельских территориях.


Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития


Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.


За 2003 – 2018 годы в рамках реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года  на строительство (приобретение) жилья в Кочкуровский муниципальный район направлено 111,395  млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 49,014 млн. рублей, из республиканского бюджета – 54,583 млн. рублей, местного бюджета и внебюджетных источников – 7,800  млн. рублей.


Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получило 143 сельских семей. Введено в эксплуатацию (приобретено) 8,580 тыс. кв. метров жилья общей площади.


Государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, определены следующие цели:


сохранение доли сельского населения в общей численности населения Российской Федерации на уровне не менее 25,3 процента в 2025 г. (в 2017 году (базовый год) – 25,7 процента);


повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 50 процентов в 2025 г. (в 2017 году – 32,6 процента). 


По состоянию на 1 января 2018 года на территории Кочкуровского муниципального района зарегистрировано 9 873 жителей, по состоянию на 1 января 2019 года - 9 752 жителей. Произошло снижение численности населения района на 1,23 процента. Доля сельского населения в общей численности населения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Доля сельского населения в общей численности населения Республики Мордовия в разрезе муниципальных районов

	Наименование муниципального района, городского округа
	Численность населения, человек
	Доля сельского населения в общей численности населения Республики Мордовия, процент

	
	всего
	в том числе сельское население
	

	
	на 01.01.2018
	на 01.01.2019
	на 01.01.2018
	на 01.01.2019
	на 01.01.2018
	на 01.01.2019

	Республика Мордовия - всего
	805056
	795504
	298022
	291243
	37,0
	36,6

	Кочкуровский район
	9873
	9752
	9873
	9752
	100,0
	100,0


Таблица 2

Доля общей площади жилых помещений, оборудованной всеми видами коммунальной инфраструктуры, в разрезе муниципальных районов

	Наименование муниципального района, городского округа
	Общая площадь жилых помещений, тыс. квадратных метров

	
	всего
	в том числе сельские населенные пункты

	
	на 01.01.2018
	на 01.01.2019
	на 01.01.2018
	на 01.01.2019

	
	всего
	из них обустро- ено
	%
	всего
	из них обустро- ено
	%
	всего
	из них обустро- ено
	%
	всего
	из них обустро- ено
	%

	Республика Мордовия - всего
	21906,3
	12130,4
	55,4
	22212,0
	12 427,6
	55,9
	8 807,5
	2 179,3
	24,7
	8872,6
	2 215,3
	25,0

	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Кочкуровский
	402,3
	155,0
	38,5
	407,1
	155,2
	38,1
	402,3
	155,0
	38,5
	407,1
	155,2
	38,1



По состоянию на 1 января 2018 г. общая площадь жилых помещений в Кочкуровском муниципальном районе составляла 402,3 тыс. кв. метров, в том числе:


- протяженность водопроводных сетей составляет – 43,8  километра;


- протяженность газовых сетей – 241,470  километр.


Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.


Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

построить 1,500 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 23 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 7 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 60 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 6 площадок под компактную жилищную застройку.

Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

 


Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, благоустроенным жильем.


Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Кочкуровского муниципального района как и Республики Мордовия в целом.


Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения подкреплена:


взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;


долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;


высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.


В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

 

Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

 

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Основными задачами подпрограммы являются:

реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;


внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;
обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.


Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.


Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.


К общим показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:


ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;


ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;


количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;


количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.


Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 – 2025 годах.


В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

построить 1,500 тыс. кв. метров жилья для 23  семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 7 семей, проживающих  на сельских территориях;

обеспечить не менее 60 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 6 площадок под компактную жилищную застройку.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:


1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;


2) строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;


3) льготная сельская ипотека;


4) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Глава 4. Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»
 


Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, оборудованным всеми видами благоустройства жильем.


Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся приложением № 3 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.


Порядок реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

 

Глава 5. Мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»

 


Целями мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.


Строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование строительства жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, являющимся приложением № 4 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.


Порядок реализации мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

Глава 6. Мероприятие «Льготная сельская ипотека»

 


Целью мероприятий по льготной сельской ипотеке, является улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территория, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года.


Предоставление ипотечных кредитов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по льготной ставке, предусматривается осуществлять путем предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – кредитные организации, общество «ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ».


Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.


Порядок реализации мероприятий по льготной сельской ипотеке, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.

Глава 7. Мероприятие «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»

Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, предусматривается оказание государственной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, являющимся приложением № 5 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, по следующим направлениям:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

обеспечение уличного освещения;

строительство улично-дорожной сети;

благоустройство, в том числе озеленение.
Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.


Порядок реализации мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, утверждается постановлением Правительства Республики Мордовия.
Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 

Глава 8. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

 


Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.


Оказание государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

 

Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием

 


Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием подпрограммой не предусмотрено.

 

Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.


Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 865 945,6 тыс. рублей, из которых средства федерального и республиканского бюджетов – 842 450,9  тыс. рублей, местных бюджетов – 7 497,4 тыс. рублей и внебюджетных источников – 15 997,3  тыс. рублей.


Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложение 5 к Муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Республики Мордовия.

 

Глава 11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 


К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:

- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;

- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;

- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.


Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:


- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.


Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

Приложение 2
к Муниципальной программе
Кочкуровского муниципального района
 «Комплексное развитие сельских территорий»
Паспорт
Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	
	

	Наименование подпрограммы

	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма)


	Ответственный исполнитель подпрограммы

	администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	
	

	Цели подпрограммы
	обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 



	Задачи подпрограммы
	обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

благоустройство сельских территорий



	Целевые индикаторы и показатели подпрограммы
	ввод в действие 2,7  км локальных водопроводов;

реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 6 населенном пункте;

ввод в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог;

реализация 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий



	Этапы и сроки реализации подпрограммы
	1 января 2020 – 31 декабря 2025 годы



	Объемы финансирования подпрограммы
	общий объем финансирования подпрограммы составит:

за счет всех источников финансирования – 264 417,1 тыс. рублей, в том числе:

2020 год – 288 025,5 тыс. рублей,

2021 год – 108 540,8 тыс. рублей,

2022 год – 39 560,8 тыс. рублей,

2023 год – 33 020,8 тыс. рублей,

2024 год – 26 560,8 тыс. рублей,

2025 год – 27 928,4 тыс. рублей,

Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней


	Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
	повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:

комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в 6 населенных пунктах, расположенных в сельской местности;

повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:

- 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;

- 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий




Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:


обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;


активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.


Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики Правительства Республики Мордовия в рассматриваемой перспективе.


Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер.


В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:


увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;


использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для 
финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.


Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.


Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):


ввод в действие распределительных газовых сетей;


ввод в действие локальных водопроводов;


реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку;


ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;


реализация общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;


реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.
 


За период 2003 – 2019 года на реализацию программных мероприятий выделено 209,886  млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 92,35 млн. рублей, республиканского бюджета –102,846 млн. рублей, местных бюджетов и внебюджетных источников – 14,69 млн. рублей.

В ходе реализации Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» и Государственной программы «Устойчивого развитие сельских территорий Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»  в  Кочкуровском муниципальном районе активно реализовывались мероприятия по строительству объектов инженерной инфраструктуры, по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений построено:

1) 45,477 км. газораспределительных сетей;

2) 10,794 км.  водопроводных сетей;

3) С 2009 года активно реализовывались мероприятия по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений.  

В 2013-2015 годах на территории Семилейского сельского поселения, построено: - «Детский сад Цягадайка» в п. ст. Воеводское Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия. 90 мест;

- спортивная площадка для мини футбола с искусственным покрытием 4000 кв. метров;

   - сети водоснабжения и канализации, протяженностью 2200 метров;    

- сети газоснабжения протяженностью 50 метров высокого давления и 600 метров среднего давления.

- автодорога, протяжённостью 0,707 метров.

В 2015 году начато строительство социального центра в п. ст. Воеводское Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, в рамках программы «Комплексная застройка сельских территорий», общая площадь здания  3711 кв.м.

  В 2016-2017 годах в с. Кочкурово проведена реконструкция здания Кочкуровского районного Дома культуры под районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремесел, общая площадь здания  1639 кв. м, зрительный зал 398 мест. 
 
В рамках проекта по грантовой поддержке местных инициатив сельских граждан установлена  детская  игровая площадка в районом парке села Кочкурово. 
Расширена сеть учреждений социальной сферы, на селе построено 2 фельдшерско-акушерских пункта: 

- в  с. Булгаково Кочкуровского муниципального района РМ  общей площадью 69,9 кв. метра;

- в п. Красномайский Кочкуровского муниципального района РМ. 

Всего на реализацию муниципальных программ «Социальное развитие села до 2013 года» и «Устойчивого развитие сельских территорий»  в  Кочкуровский муниципальном районе поступило 195,196 млн. руб., достигнуты определенные результаты.
Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы

 


Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.


Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Республики Мордовия.


Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:


взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Республики Мордовия в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;


долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;


высоким уровнем затратности решения накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.


В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

 

Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации

 

Основными целями подпрограммы является:


- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;


- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.


Основными задачами подпрограммы являются:


обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:


- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;


- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;


- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;


- благоустройство сельских территорий.


Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.


В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:


ввести в действие 2,7 км локальных водопроводов;


реализовать проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 6 населенных пунктах;


ввести в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог;


реализовать 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий;


реализовать 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

 


В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:


1) благоустройство сельских территорий;


2) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;


3) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

4) современный облик сельских территорий.

Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.


Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий предоставляются по следующим направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегаемых технологий, в том числе архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

организация пешеходных коммуникаций и улично-дорожной сети, включая оборудование автобусных остановок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок; 

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.
Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

Глава 5. Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»


Целью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, является в срок до 31 декабря 2021 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, начатых в предыдущие годы в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404.


Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование расходных обязательств в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 8 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета на:

развитие газификации на сельских территориях;
развитие водоснабжения на сельских территориях;

реализацию проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку на сельских территориях, предусматривающих:

инженерную подготовку площадки под компактную жилищную застройку;
строительство и реконструкцию объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки);

обеспечение уличного освещения, строительство улично-дорожной сети, а также благоустройство (в том числе озеленение).

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

Глава 6. Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»


Целью настоящего мероприятия является строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов  относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), речных вокзалов (портов), а также железнодорожные платформы, пассажирские причалы на внутреннем водном транспорте и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.


К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.


Реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог предусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся приложением № 9 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

Глава 7. Мероприятие «Современный облик сельских территорий»

Реализация мероприятий «Современный облик сельских территорий» будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В целом использование комплексного подхода приведёт к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:
строительство, реконструкцию (модернизацию) и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы, социокультурных и многофункциональных центров (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, учреждения отрасли культуры, спортивные сооружения);

приобретение новых транспортных средств и оборудования для обеспечения функционирования существующих или эксплуатации новых объектов (автобусы, автомобили скорой медицинской помощи, мобильные медицинские комплексы, оборудование для реализации проектов в области телемедицины, оборудование для предоставления дистанционных услуг);
развитие питьевого и технического водоснабжения и водоотведения (строительство или реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, газгольдеров, газораспределительных сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.
Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

 

Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 

Глава 8. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы

 


Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.


Оказание государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

 

Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием

 


Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием подпрограммой не предусмотрено.

 

Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 


Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.


Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2025 годах составит 264 417,1 тыс. рублей, из которых средства федерального и  республиканского бюджетов – 257 183,5 тыс. рублей, местных бюджетов –2 035,4тыс. рублей и внебюджетных источников – 5 198,3 тыс. рублей.


Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в приложение 5 к Муниципальной  программе.


Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Республики Мордовия.

Глава 11. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками

 


К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относятся:


- институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием институтов, предусмотренных подпрограммой;


- операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы;


- риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме.


Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменением внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы:


- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения;


- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов.


Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех исполнителей, участвующих в реализации подпрограммы.

Приложение 3
к Муниципальной программе
Кочкуровского муниципального района
 «Комплексное развитие сельских территорий»
Сведения
о показателях (индикаторах) реализации Муниципальной программы Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия  «Комплексное развитие сельских территорий»
	№ п/п
	Показатель (индикатор) Государственной программы
	Единицы измерения
	Значение показателей
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	2020 год
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	2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.
	Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях
	кв. метров общей площади
	430,2
	146,4
	150,0
	180,0
	230,0
	280,0
	310,0
	350,0

	2.
	Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях
	кв. метров общей площади
	-
	-
	-
	-
	72,0
	108,0
	126,0
	144,0

	3.
	Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях


	единиц
	-
	-
	7
	10
	10
	10
	10
	13

	4.
	Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	единиц
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	1
	-

	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	5.
	Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	единиц
	-
	-
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Ввод в действие распределительных газовых сетей
	километров
	4,9
	2,0
	0
	0
	х
	х
	х
	х

	7.
	Ввод в действие локальных водопроводов
	километров
	1,2
	1,3
	2,7
	0
	х
	х
	х
	х

	8.
	Количество населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, в которых реализованы проекты комплексной застройки
	единиц
	0
	0
	0
	0
	х
	х
	х
	х

	9.
	Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки
	километров
	0,470
	0
	3,525
	0
	1,0
	0
	0
	1,0

	10.
	Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	единиц
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1


Приложение 4
к Муниципальной программе
Кочкуровского муниципального района
 «Комплексное развитие сельских территорий»
Перечень
основных мероприятий Муниципальной программы Кочкуровского муниципального района 

Республики Мордовия  «Комплексное развитие сельских территорий»
	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный исполнитель
	Срок
	Ожидаемый непосредственный результат
	Последствия нереализации мероприятия
	Связь с показателями Государственной программы

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»

	1.1.
	Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	улучшение жилищных условий 23 сельских семей
	снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село
	ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 1,500 тыс. кв. метров

	1.2.
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	улучшение жилищных условий 7 сельских семей
	снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село
	ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 0,450 тыс. кв. метров

	1.3.
	Льготная сельская ипотека
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	улучшение жилищных условий 60 сельских семей
	снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село
	количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях – 60 единиц

	1.4.
	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 80 домов на сельских территориях
	снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой
	количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку – 6 единиц

	2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	2.1.
	Благоустройство сельских территорий
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	реализация 7 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий
	снижение привлекательности проживания на сельских территориях
	количество общественно- значимых проектов по благоустройству территорий 7 единиц

	2.2.
	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2021 год
	ввод в действие  незавершенных строительством локальных водопроводов в сельской местности, объектов в составе проектов по комплексной компактной застройки сельских поселений
	незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности
	ввод в действие 2,7 км локальных водопроводов в сельской местности.

	2.3.
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием
	отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов
	ввод в эксплуатацию 7,525 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки

	2.4.
	Современный облик сельских территорий
	Администрация Кочкуровского муниципального района
	2020 год
	2025 год
	реализация 5 инициативных проектов комплексного развития сельских территорий
	снижение привлекательности проживания на сельских территориях
	количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий 5 единиц


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложние 5

	
	
	
	
	
	
	к Муниципальной программе

	
	
	
	
	
	              Кочкуровского муниципального района 

	
	
	
	
	
	
	
	
	«Комплексное развитие сельских территорий»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ресурсное обеспечение

	и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей Муниципальной программы Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия «Комплексное развитие сельских территорий»

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Статус
	Наименование государственной программы Республики Мордовия, подпрограммы государственной программы (в том числе ведомственной программы, основного мероприятия, регионального проекта), республиканской целевой программы
	Источник финансирования
	Оценка расходов по годам, тыс. рублей

	
	
	
	2020 год - очередной
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Государственная программа Республики Мордовия
	Комплексное развитие сельских территорий
	всего
	      369 544,9   
	      128 018,3   
	         161 002,9   
	      157 061,7   
	          154 002,9   
	              160 639,0   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	      363 752,7   
	      124 802,0   
	         156 582,3   
	      151 368,0   
	          148 449,6   
	              154 686,7   

	
	
	местный бюджет
	          3 346,7   
	          1 130,4   
	             1 210,0   
	          1 369,1   
	              1 320,0   
	                  1 156,6   

	
	
	внебюджетные источники
	          2 545,6   
	          2 085,8   
	             3 210,6   
	          4 324,6   
	              4 233,3   
	                  4 795,7   

	Подпрограмма 1
	Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения
	всего
	      340 739,4   
	        19 477,5   
	         121 442,1   
	      124 040,9   
	          127 442,1   
	              132 710,6   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	      336 511,8   
	        18 089,4   
	         117 959,8   
	      119 419,4   
	          122 897,0   
	              127 580,5   

	
	
	местный бюджет
	          3 267,3   
	               44,8   
	             1 014,4   
	          1 039,5   
	              1 054,4   
	                  1 077,0   

	
	
	внебюджетные источники
	          1 060,3   
	          1 343,2   
	             2 468,0   
	          3 582,0   
	              3 490,7   
	                  4 053,1   

	Основное мероприятие 1.1
	в том числе: Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
	всего
	          3 223,8   
	          4 477,5   
	             6 865,5   
	          8 358,0   
	              9 253,5   
	                10 447,5   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	          2 231,3   
	          3 089,4   
	             4 737,2   
	          5 767,0   
	              6 384,9   
	                  7 208,8   

	
	
	местный бюджет
	               32,2   
	               44,8   
	                  68,6   
	               83,0   
	                   92,5   
	                     104,4   

	
	
	внебюджетные источники
	          1 060,3   
	          1 343,2   
	             2 059,7   
	          2 507,4   
	              2 776,1   
	                  3 134,3   

	Основное мероприятие 1.2
	Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения
	всего
	 
	 
	             2 149,2   
	          3 223,8   
	              3 761,1   
	                  4 835,7   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	             1 719,4   
	          2 149,2   
	              3 008,9   
	                  3 868,6   

	
	
	местный бюджет
	 
	 
	                  21,5   
	               32,2   
	                   37,6   
	                       48,3   

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	                408,3   
	          1 074,6   
	                 714,6   
	                     918,8   

	Основное мероприятие 1.3
	Льготная сельская ипотека
	всего
	        14 000,0   
	        15 000,0   
	           20 000,0   
	        20 000,0   
	            22 000,0   
	                25 000,0   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	        14 000,0   
	        15 000,0   
	           20 000,0   
	        20 000,0   
	            22 000,0   
	                25 000,0   

	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 1.4
	Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку
	всего
	      323 515,6   
	 
	 92 427, 5 
	 92 427, 5 
	 92 427, 5 
	 92 427, 5 

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	      320 280,5   
	 
	           91 503,2   
	        91 503,2   
	            91 503,2   
	                91 503,2   

	
	
	местный бюджет
	          3 235,1   
	 
	                924,3   
	             924,3   
	                 924,3   
	                     924,3   

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Пподпрограмма 2
	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях
	всего
	        28 805,5   
	      108 540,8   
	           39 560,8   
	        33 020,8   
	            26 560,8   
	                27 928,4   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	        27 240,9   
	      106 712,6   
	           38 622,6   
	        31 948,6   
	            25 552,6   
	                27 106,2   

	
	
	местный бюджет
	               79,4   
	          1 085,6   
	                195,6   
	             329,6   
	                 265,6   
	                       79,6   

	
	
	внебюджетные источники
	          1 485,3   
	             742,6   
	                742,6   
	             742,6   
	                 742,6   
	                     742,6   

	Основное мероприятие 2.1
	Благоустройство сельских территорий
	всего
	          5 121,6   
	          2 560,8   
	             2 560,8   
	          2 560,8   
	              2 560,8   
	                  2 560,8   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	          3 585,1   
	          1 792,6   
	             1 792,6   
	          1 792,6   
	              1 792,6   
	                  1 792,6   

	
	
	местный бюджет
	               51,2   
	               25,6   
	                  25,6   
	               25,6   
	                   25,6   
	                       25,6   

	
	
	внебюджетные источники
	          1 485,3   
	             742,6   
	                742,6   
	             742,6   
	                 742,6   
	                     742,6   

	Основное мероприятие 2.2
	Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях
	всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	развитие водоснабжения на сельских территориях
	всего
	          2 818,2   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	          2 790,0   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	местный бюджет
	               28,2   
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2.3
	Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	всего
	        20 865,7   
	 
	           20 000,0   
	 
	 
	                20 000,0   

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	        20 865,7   
	 
	           20 000,0   
	 
	 
	                20 000,0   

	
	
	местный бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Основное мероприятие 2.4
	Современный облик сельских территорий
	всего
	 
	      105 980,0   
	           17 000,0   
	        30 460,0   
	            24 000,0   
	5 367,6 

	
	
	в том числе:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	республиканский бюджет
	 
	      104 920,0   
	           16 830,0   
	        30 156,0   
	            23 760,0   
	                  5 313,6   

	
	
	местный бюджет
	 
	          1 060,0   
	                170,0   
	             304,0   
	                 240,0   
	54,0 

	
	
	внебюджетные источники
	 
	 
	 
	 
	 
	 



