АДМИНИСТРАЦИЯ

МОРДОВСКО-ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 01 МАРТА 2021 ГОДА № 7-П

ОПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВСКО-ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ  МОРДОВИЯ В 2021 ГОДУ

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального Закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий на период прохождения весеннего половодья, предотвращения случаев  возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую противопаводковую комиссию по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на период прохождения весеннего паводка на территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия в 2021 году. (Приложение №1).

2.Утвердить комплекс противопаводковые  мероприятия на период прохождения весеннего паводка на территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на период прохождения весеннего паводка в 2021 году. (Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

И.о. Главы

Мордовско-Давыдовского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

Д.Б. Ромашкина

Приложение № 1

утверждено

постановлением администрации

Мордовско-Давыдовского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

от 01.03.2021 года№7-п

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ВОЗМОЖНЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ

ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ

МОРДОВСКО-ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2021 ГОДА.

| № П/П | ФИО | МЕСТО РАБОТЫ, ДОЛЖНОСТЬ | КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ромашкина Динара Бариевна | Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия И. о. Главы Мордовско-Давыдовского сельского поселения | 8 9271702540 |
| 2. | Филатова Марина Васильевна | Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Заместитель главы Мордовско-Давыдовского сельского поселения | 8 9875708437 |
| 3 | Атаманкина Галина Александровна | Библиотека Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Библиотекарь Мордовско-Давыдовского сельского поселения | 8 9271902346 |
| 4 | Кирюшкин Сергей Николаевич | Депутат Совета депутатов Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия | 8 9271796389 |
| 5 | Кичкирева Ирина Васильевна | МКУ Кочкуровского муниципального района «СХОД ОМС и МУ» уборщик служебных помещений | 8 9271790594 |

Приложение № 2

утверждено

постановлением администрации

Мордовско-Давыдовского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

от 01.03.2021 года №7-п

ПРОТИВОПАДКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВСКО-ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ В 2021 ГОДУ.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать обследование зон возможного подтопления паводковыми водами. Обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки. | до 15.03.2021г. | Ромашкина Д.Б. Филатова М.В. |
| 2. | Организовать наблюдение за развитием противопаводковой обстановки. | до 20.03.2021г. | Филатова М.В. Атаманкина Г.А. |
| 3. | Организовать строгий контроль за паводковой обстановкой на территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения | на период половодья | Филатова М.В. |
| 4. | Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки на территории Мордовско-Давыдовского сельского поселения | на период половодья | Филатова М.В. Атаманкина Г.А. Кичкирева И.В. Кирюшкин С.Н. |
| 5. | Проводить разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанной с весенним паводком. | на период половодья | Филатова М.В. Атаманкина Г.А. Кичкирева И.В. Кирюшкин С.Н. |
| 6. | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления, списки престарелых, больных детей, беременных женщин, продумать вопросы их возможной эвакуации. | на период половодья | Филатова М.В. |
| 7. | Очистить дороги от снега по улицам населенных пунктов Мордовско-Давыдовского сельского поселения | постоянно | Ромашкина Д.Б. |
| 8. | Проложить в местах возможного подтопления отдельных участков территорий каналы с целью пропуска талых вод | до 01.04.2021г. | Ромашкина Д.Б. Филатова М.В. |