РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26 марта 2021 года № 28-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
БУЛГАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2021 – 2025 ГГ.

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Булгаковского сельского поселения, администрация Булгаковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021 – 2025 гг. (приложение);
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава
Булгаковского сельского поселения



        О.И. Михеева
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации
Булгаковского сельского поселения
Кочкуровского муниципального района
Республики Мордовия
От 26.03.2021г. № 28-п
ПРОГРАММА
Комплексного развития систем транспортной инфраструктуры
Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
на 2021 – 2025 гг.
ПАСПОРТ
Программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории Булгаковского  сельского поселения
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
на 2021 - 2025 гг.
	Наименование программы
	Программа «Комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории  Булгаковского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2025 гг. (далее – Программа)

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

городских округов»

	Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация  Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

431582, РМ, Кочкуровский район, с.Булгаково, ул. Корнишина,  д.19

	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района (далее-администрация)

	Цели Программы
	 Цель программы комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах  Булгаковского сельского поселения

	Задачи Программы
	 - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые индикаторы и показатели Программы
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.;

- снижение транспортного риска, %. 

	Срок реализации Программы
	 2021-2025 годы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Объем финансирования Программы составляет 2460 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году –     460 тыс. рублей,
в 2022 году –     470 тыс. рублей;
в 2023 году –     490 тыс. рублей 
в 2024 году –     510 тыс. рублей 
в 2025 году –     530 тыс. рублей


	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации программы к 2025 году предполагается:

- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрисельские автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает

темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

	Организация контроля за реализацией Программы
	Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Булгаковского сельского поселения с привлечение членов общественной комиссии по контролю за качеством и сроками выполнения работ, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным контрактом.




1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Кочкуровский муниципальный район, в состав которого входит  Булгаковское сельское поселение расположен в центральной части Республики Мордовия. Территория района с юга имеет общую границу с  Пензенской областью, на западе — с Рузаевским районом,  на севере — с ГО Саранск, на востоке — с Большеберезниковским районом  Республики Мордовия.

Булгаковское сельское поселение расположено в западной части Кочкуровского района.

В состав Булгаковского сельского поселения входят 6 населенных пункта – село Булгаково с численностью 572 человека, деревня Воробьевка с численностью 17 человек, деревня Внуковка  с численностью 22 человек, поселок Заречный с численностью 4 человек, поселок Новая Нечаевка с численностью 1 человек, деревня Старая Нечаевка с численностью 7 человек.  Расположен в 31 км от районного центра, в 10 км от столицы Республики Мордовия г.Саранск.    В целом населенные пункты поселения развивались в соответствии со схемой районной планировки и генеральных планов застройки населенных пунктов. 

 Общая площадь  Булгаковского сельского поселения  составляет 7284 га. 

На территории  поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.  В поселении  работает СППК «Булгаково» развито производство зерна и мясной продукции. 

В поселении работают: одно отделение «Почты России», один ФАП, три магазина  смешанной торговли, сельский Дом культуры, библиотека, школа, детский сад.

Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры  Булгаковского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности

местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс роста

развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

Транспортно-экономические связи  Булгаковского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта.   Город Саранск и село Булгаково связывает пригородный маршрут (3 раза в день). Прямого пассажирского сообщения с районным центром не имеется.
В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социальной сферы;

- объекты трудовой деятельности

В настоящее время в границах Булгаковского сельского поселения находится 29,8  км внутрисельских автомобильных дорог общего пользования.

Перечень дорог местного значения утвержден постановлением администрации  Булгаковского сельского поселения от 06.02.2013 года № 4-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения 

	Nп/п
	Наименование дороги (улицы)
	Протяженность,

метров
	Ширина,

метров
	Вид покрытия

	с. Булгаково

	1
	ул. Корнишина
	500
	6
	асф./бетон

	2
	ул. Центральная
	1266
	3,1
	асф./бетон

	3
	ул. Садовая
	1200
	4,5
	асф./бетон

	4
	ул. Садовая
	350
	3,5
	грунт

	5
	ул. Артемова
	1000
	4
	асф./бетон, грунт

	6
	пер. Артемова
	1400
	4
	грунт

	7
	ул. Калинина
	600
	6
	асф./бетон, грунт

	8
	ул. Дачная
	900
	6
	грунт

	9
	пер. Корнишина
	180
	4
	грунт

	10
	ул. Родная
	950
	6
	грунт

	11
	ул. Молодежная
	1250
	6
	грунт

	12
	ул. Полевая
	1220
	6
	грунт

	13
	пер. Цветочный
	1580
	4
	грунт

	14
	ул. 70 лет Победы
	1750
	6
	грунт

	15
	ул. Луговая
	1600
	6
	грунт

	16
	ул. Лесная
	1600
	6
	грунт

	17
	ул. Северная
	1000
	6
	грунт

	18
	ул.Солнечная
	1000
	6
	грунт

	
	д. Внуковка

	16
	ул. Лесная
	350
	6
	грунт

	17
	ул. Центральная
	1000
	6
	грунт

	п. Заречный

	18
	ул. Заречная
	1300
	6
	грунт

	п. Новая Нечаевка

	19
	ул. Новая
	2500
	6
	грунт

	д. Старая Нечаевка

	20
	ул. Центральная
	800
	6
	грунт

	д. Воробьевка

	21
	ул. Нагорная
	1000
	6
	грунт

	Дороги между населенными пунктами

	22
	с.Булгаково-п.Заречный
	2736
	4,6
	асфальт

	23
	п. Заречный – 

п.Новая Нечаевка
	300
	6
	грунт

	24
	п.Новая Нечаевка

 – д. Старая Нечаевка
	500
	6
	грунт


23,5 км составляют грунтовые дороги, 6,3 – асфальтированные.

Одной из основных проблем автодорожной сети Булгаковского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Булгаковского сельском поселении отсутствуют.

В результате анализа улично-дорожной сети Булгаковского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых и грузовых автомобилей принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2015-2020 годы отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Благосостояние жителей  Булгаковского сельского поселения приводит к тому, что парк легковых автомобилей  увеличивается с каждым годом.

Размещение гаражей на сегодняшний день  требует определенного порядка.

Для передвижения пешеходов тротуары либо отсутствуют, либо требуют капитального ремонта. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы
Целью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Булгаковского сельского поселения на период с 2021-2025 г.г. является комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах  Булгаковского сельского поселения.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Булгаковского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения.

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач. основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы
Целевые показатели Программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- снижение транспортного риска.

- количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших на территории поселения.

Значение целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Булгаковского сельского поселения на 2021-2025 г.»

4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.
Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие  Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района до 2025 года, в том числе:

1. развитие транспортной инфраструктуры;

3. развитие сети дорог поселения

4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Для целей обслуживания действующего производственного предприятия сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги,

путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.

Мероприятия программы предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; ямочный ремонт, разметка дорог, установка дорожных знаков, обкашивание дорожных обочин, очистка дорог от снега.

Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Булгаковского  сельского поселения Кочкуровского муниципального района, составляет 2460 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году –   518,5  тыс. рублей,
в 2022 году –     520,5тыс. рублей;
в 2023 году –     522,5тыс. рублей 
в 2024 году –     524,5тыс тыс. рублей 
в 2025 году –     526,5тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Булгаковского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов  Булгаковского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является: администрация Булгаковского сельского поселения.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация  Булгаковского сельского поселения.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация  Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет администрация  Булгаковского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

-изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята

-муниципальная программа;

-изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой отчёт должен содержать: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории  Булгаковского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

на 2021 - 2025 годы.

Перечень
целевых показателей эффективности реализации программы
комплексного развития систем транспортной инфраструктуры
на территории  Булгаковского сельского поселения
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
на 2021 - 2025 годы.
	№
	Наименование целевого индикатора
	Ед.изм.
	Планируемые значения целевых индикаторов по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1
	снижение удельного

веса дорог,

нуждающихся в

капитальном ремонте

(реконструкции)
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	2
	снижения

транспортного риска
	%
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	Количество дорожно-

транспортных

происшествий,

произошедших на

территории поселения
	ед
	0
	0
	   0
	0
	0


Приложение № 2

к Программе комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры

на территории  Булгаковского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района

Республики Мордовия

на 2021 - 2025 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем
транспортной инфраструктуры на территории Булгаковского сельского поселения
на 2021 – 2025 годы
	№
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Источник финансирования

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	1
	Обкашивание

дорожных

обочин
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	средства местного бюджета

	2
	Очистка

дорого от

снежных

заносов
	290,0
	300,0
	320,0
	340,0
	360,0

	средства местного бюджета

	3
	Ямочный ремонт
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	100,0
	средства местного бюджета

	4
	Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	средства местного бюджета

	
	ИТОГО
	460,0
	470,0
	490,0
	510,0
	530,0
	


