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на 2021 - 2028годы
	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского сельского поселения
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2028 годы» (далее – Программа)

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 25 октября 2015года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений,

городских округов»

	Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение
	Администрация  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия


	Ответственный исполнитель Программы
	Администрация  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия


	Цели Программы
	 Цель программы комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Задачи Программы
	 - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;
- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.



	Целевые индикаторы и показатели Программы
	- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции); %.;
- снижение транспортного риска, %. ;

	Срок реализации Программы
	 2021-2028 годы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы
	Объем финансирования Программы составляет 25409,33 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году –   140,0 тыс. рублей,

в 2022 году –   7 862,67 тыс. рублей,

в 2023 году –   213,0  тыс. рублей,

в 2024 году –   224,0  тыс. рублей,

в 2025 году –   230,0 тыс. рублей;

в 2026 году –   246,0 тыс. рублей 

в 2027 году –   257,0 тыс. рублей 

в 2028 году –   268,0 тыс. рублей



	Ожидаемые результаты реализации Программы
	В результате реализации программы к 2028 году предполагается:
- повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения;

- обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются внутрипоселковые автомобильные дороги общего пользования. Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения

работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов

финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает

темпы роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

	Организация контроля за реализацией Программы
	Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия с привлечение членов общественной комиссии по контролю за качеством и сроками выполнения работ, хозяйствующий субъект, осуществляющий лицензированный вид деятельности по техническому надзору за ходом строительных работ, в соответствии с заключенным контрактом.



1. Характеристика сельского поселения
     Мордовско-Давыдовское сельское поселение расположено в юго –восточной части Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.
Территория Мордовско-Давыдовское сельского поселения состоит из единого массива и граничит с Сабаевским, Качелайским сельскими поселениями Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, Пензенской областью. Общая площадь поселения составляет 3010 га. На территории Мордовско-Давыдовское сельского поселения находятся два населенных пункта: село Мордовское Давыдово и село Русское Давыдово. Село Мордовское Давыдово является административным центром сельского поселения, расположено оно в 26 км от районного центра и 7 км от железнодорожной станции Качелай. Села Мордовское Давыдово и Русское Давыдово разделяет река Умыс. 

    В целом населенные пункты поселения развивались в соответствии со схемой районной планировки и генеральных планов застройки населенных пунктов. 

    На территории  поселения основной сферой деятельности является сельское хозяйство.  В поселение  работают  ИП Глава КФХ «Парваткина Александра Викторовна» ИП Глава КФХ «Ильин Алексей Викторович», ИП Глава КФХ «Кудашкин Сергей Анатольевич», ИП Глава КФХ «Кратков Андрей Сергеевич», ИП Глава КФХ «Пузаков Михаил Юрьевич», ИП Глава КФХ «Налейкин Алексей Викторович», ИП Глава КФХ «Варин Николай Иванович, развито производство зерна, молока. Работает 1 кооператив-СПССК «Агросоюз С» и ООО «СКИФ».
   В поселении работают: одно отделение «Почты России», один ФАП, два магазина  смешанной торговли, сельский Дом культуры, библиотека.
   Автомобильные дороги являются важнейшей составной частью транспортной инфраструктуры  Мордовско-Давыдовского сельского поселения. Они связывают территорию поселения с соседними территориями, с районным центром, обеспечивает жизнедеятельность поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста поселения, повышения конкурентоспособности

местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс роста развития дорожной сети, на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.

 Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному обслуживанию территории муниципального образования. По территории 

Мордовско-Давыдовского сельского поселения проходят автодороги 5 категории : с. Сабаево-с. Мордовское Давыдово-с. Качелай, протяженностью 3,6 км, автодорога с. Русское Давыдо-с. Татарский Умыс-1,5 км. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и выезду, обеспечению муниципального образования необходимыми ресурсами.

   В настоящее время в границах Мордовско-Давыдовского сельского поселения находится 8,1  км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования.

Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах  Мордовско-Давыдовского  сельского поселения.

	№ п/п
	Наименование автодорог
	Общая протяженность (м)
	Грунт (м)
	Асфальт (м)
	Щебень (м)

	1
	с. Русское Давыдово, ул. Пролетарская
	2150
	2150
	0
	0

	2
	с. Русское Давыдово, ул. Колхозная
	800
	800
	0
	0

	3
	с. Мордовское Давыдово, ул. Московская
	2800
	1100
	1700
	0

	4
	с. Мордовское Давыдово, ул. Центральная
	1100
	0
	800
	300

	5
	с. Мордовское Давыдово, ул. Пограничная
	1000
	1000
	0
	0

	6
	Подъезд к кладбищу с. Мордовское Давыдово
	150
	150
	0
	0

	7
	Подъезд к кладбищу с. Русское Давыдово
	100
	0
	100
	0

	
	ИТОГО
	8100
	5200
	2600
	300


5,2 км составляют грунтовые дороги, 2,6 – асфальтированные, 0,3 км- щебеночные.
Одной из основных проблем автодорожной сети Мордовско-Давыдовского сельского поселения является то, что все автомобильные дорог общего пользования местного значения не соответствует техническим нормативам.

Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта в Мордовско-Давыдовского сельском поселении отсутствуют.

В результате анализа улично-дорожной сети Мордовско-Давыдовского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

- неудовлетворительное техническое состояние сельских улиц и дорог;

- значительная протяженность грунтовых дорог;

- отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

- отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения  пешеходов.

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых и грузовых автомобилей принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. Отмечается рост транспортных средств и уровня автомобилизации населения.

Благосостояние жителей  Мордовско-Давыдовского сельского поселения приводит к тому, что парк легковых автомобилей  увеличивается с каждым годом.

Для передвижения пешеходов тротуары отсутствуют. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены. Движение велосипедистов осуществляется в соответствии с требованиями ПДД по дорогам общего пользования.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации программы

Целью Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского сельского поселения на период с 2021-2028 г.г. является комплексное развитие транспортной инфраструктуры с целью обеспечения охраны жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав законных интересов на безопасные условия движения на дорогах  Мордовско-Давыдовского сельского поселения.

В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:

- безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания сельского поселения;

- эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры  Мордовско-Давыдовского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного развития поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения.

3.Целевые показатели достижения целей и решения задач. основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы

Целевые показатели Программы:

- снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции);

- снижение транспортного риска.

- количество дорожно -транспортных происшествий, произошедших на территории поселения.

Значение целевых показателей приведены в приложении №1 к муниципальной программе «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2028 г.»

4. Основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы.

Реализация Программы позволит обеспечить существенный вклад в социально-экономическое развитие  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района до 2028 года, в том числе:
1. развитие транспортной инфраструктуры;

3. развитие сети дорог поселения

4.снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровья населения.

    В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений. Основным видом транспорт остается автомобильный. Транспортная связь с районным и населенным пунктом будет осуществляться внутри населенного пункта общественным транспортом, личным транспортом и пешеходным

сообщением. Для целей обслуживания действующего производственного предприятия сохраняется использование грузового транспорта.

Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

5. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы.

Мероприятия программы предусматривают обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; реконструкция, ремонт, ямочный ремонт,  обкашивание дорожных обочин, очистка дорог от снега.

    Перечень мероприятий приведен в приложении 2 к муниципальной программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы за счет средств бюджета Мордовско-Давыдовского  сельского поселения Кочкуровского муниципального района, составляет 25 409,33 тыс. рублей, в том числе:
в 2021 году –   140,0 тыс. рублей,

в 2022 году –   7862,67  тыс. рублей,

в 2023 году –   213,0  тыс. рублей,

в 2024 году –   224,0  тыс. рублей,

в 2025 году –   230,0 тыс. рублей;

в 2026 году –   246,0 тыс. рублей 

в 2027 году –   257,0 тыс. рублей 

в 2028 году –   268,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Мордовско-Давыдовского сельского поселения будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Совета депутатов  Мордовско-Давыдовского сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.
  При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме.

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год.

7. Механизм реализации Программы

   Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.
Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и направлениям действия с учетом имеющихся социально-экономических условий. B зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.

Основным исполнителем настоящей Программы является: администрация

Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Главными распорядителями бюджетных средств Программы является администрация  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных

мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Организационное руководство по выполнению Программы осуществляет

администрация  Мордовско-Давыдовского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Ответственный исполнитель муниципальной программы с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям, механизм реализации муниципальной программы, состав участников программных мероприятий.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята

муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

Годовой отчёт должен содержать: конкретные результаты, достигнутые за отчетный период; перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки; анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы; данные об объеме, затраченных на реализацию муниципальной программы финансовых ресурсов;

информацию о внесенных изменениях в муниципальную программу;

информацию для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Приложение № 1

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Мордовско-Давыдовского сельского поселения
 Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия на 2021 - 2028 годы.

Перечень

целевых показателей эффективности реализации программы

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Мордовско-Давыдовского сельского поселения 
Кочкуровского муниципального района 
Республики Мордовия на 2021 - 2028 годы
	№
	Наименование целевого индикатора
	Ед.изм.
	Планируемые значения целевых индикаторов по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	снижение удельного
веса дорог,

нуждающихся в

капитальном ремонте

(реконструкции)


	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	2
	снижения
транспортного риска
	%
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	3
	Количество дорожно-
транспортных

происшествий,

произошедших на

территории поселения
	ед
	1
	1
	1
	1
	0
	0
	0
	0


Приложение № 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

Мордовско-Давыдовского сельского поселения 
Кочкуровского муниципального района
 Республики Мордовия на 2021 - 2028 годы.

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий Программы комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Мордовско-Давыдовского сельского поселения 
Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021 – 2028 годы

	№
	Наименование мероприятий
	Объем финансирования (тыс.руб.)
	Источник финансирования

	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ремонт автомобильной дороги  от дома № 66 до дома № 128  по ул. Московская в с. Мордовское Давыдово Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия
	
	7660,67
	
	
	
	
	
	
	Средства Ф.Б.,Р.Б., М.Б.

	2
	Обкашивание
дорожных

обочин
	10,0
	12,0
	13,0
	14,0
	15,0
	16,0
	17,0
	18,0
	средства местного бюджета

	3
	Очистка
дорого от

снежных

заносов
	80,0
	90,0
	100,0
	100,0
	100,0
	110,0
	110,0
	120,0
	средства местного бюджета

	4
	Ямочный  ремонт
	50,0
	100,0
	100,0
	110,0
	115,0
	120,0
	130,0
	130,0
	средства местного бюджета

	5
	Проведение мероприятий по безопасности дорожного движения
	
	
	
	
	
	
	
	
	финансирование не требуется

	
	ИТОГО
	140,0
	7862,67
	213,0
	224,0
	230,0
	246,0
	257,0
	268,0
	


