РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 сентября 2021 г. № 505-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ НА 2021-2030 гг.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия, администрация Кочкуровского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 гг.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района Н.И. Суркову.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава

Кочкуровского муниципального района

С.Н. Герасимова

Утверждена 

Постановлением администрации
                  Кочкуровского муниципального района

                  от 10.09.2021 г. № 505
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комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030гг.
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1. Паспорт программы

	Наименование Программы
	Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия на 2021-2030 гг  (далее- Программа)

	Основания для разработки
	Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Министерства Регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

Постановление Российской Федерации от 14.06.2013 года №502. В соответствии с пунктом 4/1 статьи 6 Градостроительного кодекса  Российской Федерации Правительство Российской Федерации постановляет «Утвердить прилагаемые требования к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» 

	Муниципальный заказчик-координатор Программы
	Управление по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Разработчик Программы
	Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия

	Контроль за реализацией программы
	Начальник Управления по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия 

	Цели Программы
	-  модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения;

- экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг.

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Кочкуровского сельского поселения, создание благоприятных условий для проживания населения.

	Задачи Программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКХ.

5. Снижение потребления энергетических ресурсов.

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2021 – 2030 гг.

	Мероприятия Программы
	В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами:

- доля расходов обеспечения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи – 10 %

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги – 100 % 

Приведенные данные свидетельствуют о доступности коммунальных ресурсов населения.

	Исполнители основных мероприятий
	Управление по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия;

	Ожидаемые результаты
	Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Кочкуровского сельского поселения, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих  жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

	Объемы и источники финансирования
	Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.

Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства.


Введение

2.КРАТКАЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Рельеф, климат, растительность, гидрография

Кочкуровское сельское поселение (СП) является административно-хозяйственной единицей Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия.

Кочкуровское сельское поселение расположено в центре Кочкуровского района.

Кочкуровское сельское поселение  граничит на юге с Пензенской областью,на востоке с Ульяновской областью, на западе с Рузаевским муниципальным районом, на северо-западе—с городским округом Саранск, на севере—с Лямбирским и Большеберезниковским муниципальными районами Республики Мордовия. Сельское поселение расположено в лесостепных ландшафтах Приволжской возвышенности, на юго-востоке—долина Суры с хвойными и смешанными лесами на надпойменных террасах. Природно-климатические условия благоприятные.
Границы Кочкуровского сельского поселения установлены в соответствии с Законом Республики Мордовия от 14.07.2008 № 71-З «О внесении изменений в Закон Республики Мордовия «Об установлении границ муниципальных образований Кочкуровского района, муниципального образования Кочкуровский район и наделении их статусом сельского поселения, городского поселения и муниципального района» и схемой территориального планирования. 
Климат

Климат на территории Кочкуровского сельского поселения умеренно-континентальный, характеризуется холодной морозной зимой и умеренно жарким летом.

В основном территория муниципального образования находится под воздействием воздушных масс умеренных широт, переносимых господствующими западными воздушными потоками. 

Ветровой режим формируется под влиянием циркуляционных факторов климата и местных физико-географических особенностей. В январе преобладают ветры юго-западного и южного направлений, в июле – северо-западные и северные. Средние годовые скорости ветра невелики (3,3–4,8 м/с), возможны и сильные ветры (более 15 м/с), максимальные их скорости 21–23 м/с, порывы – 28–42 м/с.

Средняя годовая температура воздуха равна +4,1…+4,4 °С. Самым холодным месяцем является январь: средняя месячная температура воздуха находится в пределах от –11,1 до –11,6 °С. Самый теплый месяц – июль, средняя его температура +18,7…+19,1 °С. 

Среднее годовое количество атмосферных осадков составляет 500–550 мм. Максимальное их количество выпадает в июле – 71–79 мм, минимальное – в феврале и марте – 22–29 мм.

Среднегодовая относительная влажность воздуха находится в пределах 75–76 %, максимальных значений (83–85 %) она достигает в зимние месяцы, минимальных (61–63 %) – в мае и июне. Наибольший средний месячный дефицит насыщения наблюдается в июне – 8,4–9,0 гПа.

Год делится на теплый и холодный периоды. Теплый период года устанавливается с момента перехода средней суточной температуры через 0 °С к положительным значениям. Начинается он 31 марта – 2 апреля, заканчивается 4–6 ноября, продолжительность его составляет 217–221 день. Холодный период года наступает с момента устойчивого перехода средней суточной температуры воздуха через 0 °С к отрицательным значениям. Продолжается он около 5 месяцев (144–148 дней).

Зимой преобладает пасмурная погода с небольшими морозами (–10…–15 °С), но в очень холодные зимы отмечаются периоды с сильными морозами. В отдельные годы с теплыми и неустойчивыми зимами наблюдаются оттепели. Число дней с оттепелью в месяц составляет от 3–4 до 7–8. К неблагоприятным явлениям зимнего периода относятся сильные ветры и метели, гололедно-изморозевые образования, туманы. Среднее число дней с туманами в холодный период года составляет от 15 до 25, средняя их продолжительность – 72–118 ч.

Весна начинается в конце марта – начале апреля. Ее предвестником является прилет грачей, в начале апреля прилетают скворцы и жаворонки. В середине мая зацветает черемуха, в конце месяца – сирень. Заканчивается весна с переходом средней суточной температуры воздуха через +15 °С (27–29 мая), продолжительность весны 57–58 дней. Неблагоприятными явлениями в весенний период являются возвраты холодов и заморозки, засухи. 

Период со средней суточной температурой воздуха +15 °С и выше принято считать летним, продолжительность его составляет 91–96 дней, заканчивается он 28–31 августа. Неблагоприятными явлениями летом являются сильные ливни, град, гроза, шквал, засуха, суховеи. Ливневые дожди размывают верхний плодородный слой почвы, уносят ценный почвенный материал в овраги, реки, вызывают полегание растительности. 

Осень наступает 29 августа – 1 сентября, заканчивается в первой декаде ноября. Продолжительность ее составляет 65–69 дней. В начале сентября начинается листопад у тополя, к середине сентября – у березы, клена. Режим погоды осенью неустойчив, осадки часто имеют смешанный характер. Неблагоприятные явления осени: ранние заморозки на поверхности почвы и в воздухе, туманы, гололед. 

В целом, климатические условия муниципального образования благоприятны для возделывания большинства сельскохозяйственных культур.

Вегетационный период (переход средней суточной температуры воздуха через +5 °С и выше) наступает 14–16 апреля, начинается вегетация многолетних трав и озимых посевов, набухают почки у плодово-ягодных культур. В середине мая зацветает вишня, в начале третьей декады – яблоня. Период вегетации продолжается 178–183 дня.

На продолжительность вегетационного периода влияют заморозки. Весной они заканчиваются в среднем 4–9 мая, но возможны случаи заморозков и в первой декаде июня. На большей части территории поселения первые заморозки осенью начинаются 24–30 сентября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет 140–147 дней.

С переходом средней суточной температуры воздуха через +10 °С (1–3 мая) начинается период активной вегетации растений, продолжается он 141–145 дней. В целом запасы тепла за вегетационный период способствуют созреванию сельскохозяйственных культур.

Колошение озимых посевов наблюдается 9–15 июня, восковая спелость наступает 18–22 июля. Яровые посевы достигают восковой спелости в конце июля – начале августа.

По средним многолетним данным, для формирования урожая сельскохозяйственных культур условия влагообеспеченности в поселении удовлетворительные. Территория Кочкуровского сельского поселения, как и территория всей Республики Мордовия относится к зоне неустойчивого увлажнения: годы с достаточным или даже обильным увлажнением нередко чередуются с засушливыми. В основном за теплый период года (апрель – октябрь) осадков выпадает 345–370 мм, за период активной вегетации – 250–270 мм.

Заканчивается вегетационный период 11–14 октября. В конце октября – первой декаде ноября наступает вероятность появления первого снежного покрова, он неустойчив, залегает непродолжительное время. Устойчивый снежный покров на поле с озимой культурой образуется в среднем 23 ноября – 1 декабря. Высота снежного покрова возрастает в течение зимы, достигая в среднем за многолетний период наибольшего значения в первой – второй декаде марта, и равна преимущественно 25–30 см.

Вывод: климат на территории Кочкуровского сельского поселения позволяет возделывать разнообразные зерновые, технические, овощные культуры, картофель, заниматься садоводством, развивать многоотраслевое животноводство.

Рельеф

Территория Кочкуровского сельского поселения расположена на эрозионно-денадуционной равнине в северо-западной части Приволжской возвышенности, по особенности рельефа относится к Мордовскому овражному плато, поверхность которого представляет собой систему всхолмленных и в то же время пологих равнин и разделяющих их речных пойм, оврагов и балок. 

Рельеф данной местности относится к эрозионно-денудационной равнине.

Эрозионно-денудационная равнина отличается значительной эрозионной расчлененностью. С поверхности она «бронирована» стойкими кремнисто-карбонатными породами олигоценового возраста.

Район р. Синяш характеризуется сильно эродированным возвышенным рельефом.

По территории Кочкуровского поселения также протекают реки Пырма и Карнай. Поймы рек представлены слабоволнистыми равнинами с многочисленными микропонижениями, в которых застаивается вода, что влияет на образование болотного типа почв.

Рельеф Кочкуровского сельского поселения неоднороден, в основном сильно-волнистый. Волнистость объясняется наличием овражно-балочной сети. Господствующими элементами рельефа по всей территории поселения являются межовражные водоразделы с крутыми и покатыми склонами. Повышенные места чередуются с балками и оврагами. Водораздельные склоны имеют различную величину и форму - длинные, пологие, широкие. 

Вывод: условия рельефа Кочкуровского сельского поселения вполне благоприятны для строительства и агропромышленного производства с применением механизации.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории сельского поселения представлена большим количеством открытых водных источников. По селу Кочкурово с востока на запад протекает река Пырма протяженностью 8,5 км, впадающая в пруд Карнай.

С северо-запада на юго-восток вдоль села Новосельцево протекает река Карнай, которая также впадает в пруд Карнай. Общая длина 5,7 км. 

Гидрографическая сеть c.Мурань представлена рекой Синяш и её притоками. 

Имеются пруды в с. Новосельцево, с. Новая Пырма, с.Мурань.

По днищам оврагов и балок в весеннее время протекают небольшие ручьи, которые питают реки в весенний период.

Население для питьевых целей использует родниковую воду и воду шахтных колодцев. Зеркало вод в колодцах опущено на различную глубину. В пониженных местах грунтовые воды залегают на глубине 1 - 2 м.

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.

Грунтовые воды на водоразделах залегают на значительной глубине (10-20 м) и не оказывают влияния на процесс почвообразования.

Геологическое строение, тектоника
Почвенный покров территории Кочкуровского сельского поселения, в основном, представлен черноземами и серыми лесными почвами.

Выщелоченные черноземы тяжелого механического состава с серыми лесными почвами расположены на приводораздельных пространствах вторичной моренной равнины. Она характеризуются наиболее плодородными почвами, пригодными для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Доля эродированных земель варьирует от 20 до 30 % территории хозяйств. Задача агротехники – сохранение плодородия почв, и борьба с плоскостной и линейной эрозией. Сельское хозяйство имеет зерносвекловично-мясомолочное направление.

Серые лесные почвы расположены на останцово-водораздельных массивах с узкими полосами черноземов на придолинных участках склонов. Характеризуются щебнистостью, сильной эродированностью и низким плодородием. Доля эродированных земель до 50 % территории хозяйств. Основные задачи земледелия – обогащение почв органическими веществами, широкое внедрение противоэрозионной агротехники. Направление сельского хозяйства – зерномясомолочное.

Выводы: почвы для сельского хозяйства благоприятны, но требуют внесения удобрений для улучшения и поддержания плодородия. Почвы не устойчивы к эрозии.

Население и населенные пункты Кочкуровского сельского поселения
В состав Кочкуровского сельского поселения входят  населенных пунктов: с. Кочкурово, с.Новая Пырма,д. Старая Пырма, с. Мурань, д. Красная Зорька, с.Новосельцево.

Административный центр – с. Кочкурово.

Площадь сельского поселения 22040,09 га.

Население составляет на 1 января 2021 года 3707 человека.

Таблица 1. Общая численность населения МО в 2021г.

3.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЧКУРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
а) Агропромышленный комплекс.

Под экономической базой поселения понимается совокупность объектов, обеспечивающих местами приложения труда его жителей и являющихся, как правило, источниками доходов местного бюджета.

В экономике поселения ведущее место принадлежит малому бизнесу.
б) Современное использование территории Кочкуровского сельского поселения

Кочкуровского муниципального района
На территории населенных пунктов Кочкуровского поселения зарегистрированы следующие организации:

с. Кочкурово

- МБОУ "Кочкуровская СОШ",

- МБУК «Кочкуровская ЦРБ» Кочкуровского муниципального района РМ,

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Кочкуровский детский сад «Улыбка»,

- ГБУЗ Республики Мордовия "Кочкуровская Поликлиника",

- Аптека "Фармация, ГУП",

- Аптека "Имплозия",

- Администрация Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия,

- ГБУ "Кочкуровская Районная СББЖ",

- МБУК "Районный Центр Национальной Культуры НПР" КМР РМ,

- ГКУ "Соцзащита Населения по Кочкуровскому району РМ",

- МБУ ДО "Кочкуровская ДШИ",

- ООО "Кочкуровожилсервис",

- Местная Религиозная Организация Православный Приход Церкви Рождества Христова С.Кочкурово Кочкуровского района Республики Мордовия Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат),

- МБУ ДО "ЦСШИДТ",

- ООО "Газовик",

- ООО "Ольга",

- МУП "ЖКХ"Водоканал",

- ООО "Спецмонтаж",

- МКУ "ЦИМ и ТО МУ",

- Кочкуровская РО МРООООВОИ,

- ООО  Ливадия,

- МКАУ КМР РМ "Омва Документов по Личному Составу",

- МКУ "ЕДДС Кочкуровского Муниципального района",

- ООО "Стройтехмонтаж",

- МКУ Кочкуровского Муниципального района "СХОД ОМС и МУ",

- МКУ "ЦО МУ",

- Совет Депутатов Кочкуровского Муниципального района Республики Мордовия,

- АНО "Редакция Газеты "Заря",

- ООО "Юпитер 2008",

- ГАУ "МФЦ" в Кочкуровском Муниципальном районе в Республике Мордовия,

- ООО "Околица",

- Совет Депутатов Кочкуровского Сельского Поселения Кочкуровского Муниципального района Республики Мордовия,

- СППССК "Фермер",

- ООО "Эталон-Строй",

- АНО СОГ "Мы Рядом",

- ООО "Память ",

- ООО "СВ",

- СППССК "Воевода",

- ООО "Забота",

- ООО "Исток".

с.Мурань

- Местная Религиозная Организация Православный Приход Церкви Воздвижение Креста С. Мурань Кочкуровского района Республики Мордовия Саранской и Мордовской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 

- ООО "Рыбхоз-М",

- СПП о ССК "Росток". 

в) Транспорт
Внешний транспорт

Внешние грузовые перевозки Кочкуровского сельского поселения обслуживаются автомобильным транспортом, а пассажирские перевозки осуществляются общественным транспортом и легковым автотранспортом.

Железнодорожный транспорт

На территории Кочкуровского сельского поселения железнодорожный транспорт отсутствует. 

Автомобильный транспорт

Автомобильный транспорт имеет значение первостепенной важности для осуществления связей производственного и пассажирского характера. Это обусловлено относительной развитостью автодорожной сети и автомобильного парка.

Анализ сложившейся ситуации выявляет следующие недостатки: низкий уровень технического состояния сети автодорог и придорожного сервиса.

Проектные предложения

Схемой территориального планирования Кочкуровского муниципального района запланированы следующие мероприятия:

1. Мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них 

2. Мероприятия по строительству и реконструкции дорог местного значения и искусственных сооружений на них.

Проектные предложения по развитию автодорожной сети местного значения предусматривают строительство автодорог в проектируемых жилых застройках и ремонт дорожного покрытия существующих автомобильных дорог. 

г) Жилищно-коммунальное хозяйство

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения, находящаяся на территории Кочкуровского сельского поселения на 01.01.2021 года составляет 19182 м2
д) Водоснабжение

Существующее состояние

Систем централизованного водоотведения в населенных пунктах муниципального образования нет. Незначительное количество жилых зданий и зданий культурно-бытового назначения канализовано посредством выгребов с удалением нечистот ассенизационным транспортом. Население, проживающее в частном секторе, пользуется дворовыми уборными, септиками. 

Проектные предложения

Проектом предлагается канализование осуществлять по существующей схеме с выполнением мероприятий по охране окружающей среды и строительством новых очистных сооружений, а также развитием сетей на новых территориях для индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства. 

е) Электроснабжение

Существующее состояние

По территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередач напряжением - 10 кВ, 35кВ, 110кВ с последующим понижением напряжения с помощью трансформаторных подстанций и распределением через сеть ЛЭП 0,4 кВ. Населенные пункты в основном электрифицированы.

Проектное предложение

Существующая система электроснабжения требует развитие сетей на новых территориях. 

ж) Газоснабжение 
    Существующее состояние

Муниципальное образование в основном газифицировано. 

Проектное предложение

Состояние системы газификации удовлетворительное, в рабочем состоянии, требует планового и текущего ремонта. Планируется развитие сетей на новых территориях.

3.1. Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования
Системы коммуникаций жилищно-коммунального назначения находятся в эксплуатации уже более 20 лет.

Своевременное и адекватное финансирование — залог успешной работы ЖКХ. Необходимо отметить недостаток финансирования на нужды ЖКХ в поселении. 

Программа направлена на создание предпосылок для устойчивого развития Кочкуровского сельского поселения посредством достижения следующих целей:

· улучшение условий жизнедеятельности сельского поселения;

· улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории  поселения за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках настоящей Программы;

· содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест на территории поселения;

· активизация участия граждан, проживающих на территории поселения,  в решении вопросов местного значения;

· формирование в Республике Мордовия  позитивного отношения к развитию территории поселения.

Виды застроек населенного пункта

	Наименование населенного пункта
	Количество частных домов
	Количество зданий коммерч. назначения
	Количество многоквартирных домов
	Количество общежитий
	Количество администр. зданий
	Количество производственных зданий

	Кочкуровское сельское поселение
	1686
	0
	108
	0
	20
	1


Анализ и прогноз жилищного фонда

	
	Наименование
	Ед.изм.
	2014г.
	2015г.
	2016г.
	2020г.
	2024г.

	1
	Общая площадь жилищного фонда на конец года
	кв.м
	
	
	
	19182
	

	2
	В том числе муниципальной собственности
	кв.м
	
	
	
	260
	

	3
	В частной собственности
	
	
	
	
	18892
	

	4
	Площадь общежитий
	-
	
	
	
	
	

	5
	Доля жилищного фонда, оборудованного:
	
	
	
	
	
	

	6
	Централизованным водоснабжением
	кв.м
	
	
	
	13622
	

	7
	Централизованной канализацией
	
	
	
	
	15345
	

	8
	Централизованным электроснабжением
	
	
	
	
	19182
	

	9
	Природным газом
	
	
	
	
	19182
	

	10
	Общая площадь ветхого и аварийного жилья
	кв.м
	
	
	
	
	


3.2 Перспективная схема  развития системы утилизации твердых бытовых отходов
В настоящее время применяются контейнеры вместимостью 1,1 м3. Владельцами контейнерных площадок являются ООО «РЕМОНДИС». 

Характеристика контейнерных и бункерных площадок на территории Кочкуровского сельского поселения приведена в табл. 5 с привязкой к адресу источников образования отходов.

Количество контейнерных и бункерных площадок на территории Кочкуровского сельского поселения

	№ п/п

	Расположение мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов


		
	с. Кочкурово


	1

	ул. Школьная, дом 12


	2

	ул. Школьная, дом 20


	3

	ул. Школьная, дом 15


	4

	ул. Школьная, дом 41


	5

	ул. Школьная, дом 3А


	6

	ул.Школьная, между домами 16-18


	7

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 50-58


	8

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 26


	9

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 38


	10

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 1А


	11

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 16


	12

	ул. им. В.Д. Калядина, дом 50А


	13

	ул. Молодежная, дом 10


	14

	ул. Молодежная, дом 11


	15

	ул. Молодежная, дом 74


	16

	ул.Молодежная, дом 48


	17

	ул. Советская, дом 73


	18

	ул. Советская, дом 114


	19

	ул. Советская, дом 70


	20

	ул. Лесная, дом 6


	21

	ул. Лесная, дом 47


	22

	ул. Лесная, дом 54


	23

	ул. им. К.С. Шубникова, дом 1А


	24

	ул. Нагорная, дом 56


	25

	ул. Нагорная, дом 18


	26

	ул. Нагорная, дом 32А


	27

	ул. Кооперативная, между домами 13-15


	28

	ул. Кооперативная, дом 63


	29

	ул. Пролетарская, дом 1


	30

	ул. Пролетарская, дом 65


	31

	ул. Пролетарская, дом 36


	32

	ул. Интернациональная, между домами 13-15


	33

	ул. Интернациональная, дом 36


	34

	ул. Интернациональная, дом 50


	35

	ул. Гражданская, дом 17


	36

	ул. Гражданская, дом 37


	37

	ул. Гражданская, дом 77


	38

	ул. Гражданская, дом 107


	39

	ул. Пенькозаводская, дом 1


	40

	ул. Ленинская, дом 30


	41

	ул. Ленинская, дом 68


	42

	ул. Ленинская, дом 104


	43

	ул. Ленинская, дом 150


	44

	ул. Советская, дом 15


	45

	ул. Советская, дом 72


	с. Новая Пырма


	46

	ул. Центральная, д. 1


	47

	ул. Центральная, д. 64


	48

	ул. Центральная, д. 79


	49

	ул. Центральная, д. 95


	50

	ул. Центральная, д. 121


	                                                         с. Мурань


	51

	ул. Центральная, д. 24


	52

	ул. Центральная, д. 52


	53

	ул. Центральная, д. 58


	54

	ул. Центральная, д. 76


	55

	ул. Молодежная, д. 1


	д. Красная Зорька


	56

	ул. Центральная, д. 35


	57

	ул. Центральная, д. 42


	58

	ул. Центральная, д. 54


	59

	ул. Центральная, д. 78



	

	


Сбор и транспортировка отходов, содержание вышеуказанных контейнерных и бункерных площадок  осуществляет ООО «РЕМОНДИС».

Контейнера объемом 1,1м³ являются собственностью ООО «РЕМОНДИС».

Периодичность мойки и дезинфекции контейнеров осуществляется 2 раза в месяц (летний период), 1 раз в месяц (зимний период) согласно СНИП 42-128-4690-88 м.

Определение необходимого количества контейнеров

	№ п/п
	Кочкуровское сельское поселение

	1
	Количество образующихся отходов в год, м. куб.
	9345,6

	2
	Количество образующихся отходов в год, тонн
	1869,12

	3
	Численность населения, чел.
	3707

	4
	Средний норматив, м3/год
	2,5

	5
	Средний норматив, тонн/год
	0,504

	6
	Вывоз отходов в теплое время года, м. куб. (1 раз в день)
	25

	7
	Вывоз отходов в холодное время года, м. куб. (1 раз в 3 дня)
	76

	8
	Количество установленных контейнеров, шт.
	74

	9
	Объем установленных контейнеров, м. куб.
	1,1

	10
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в теплое время года, м. куб.
	20000

	11
	Объем отходов, необеспеченный контейнерами в холодное время года, м. куб.
	0

	12
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в теплое время года
	15

	13
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в теплое время года
	5

	14
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 1,1 м3 в холодное время года
	5

	15
	Необходимое количество дополнительных контейнеров 5,0 м3 в холодное время года
	0


Согласно приведенным расчётам, в Кочкуровском сельском поселении в теплое время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 5 шт., вместимостью 1,1 м3. В холодное время года необходима установка контейнеров для сбора ТКО от населения, в количестве 4 шт., вместимостью 1,1 м3 и в количестве 2 шт., вместимостью 5,0м3 .

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1.м3 – 20 ед.
	240
	2021-2030
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	2
	
	
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5.м3 – 5 ед.
	100
	2021-2030
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	Итого
	
	
	340
	
	
	


4. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
4.1 Показатели качества поставляемого коммунального ресурса
По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителями в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Норм качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

          4.2. Показатели надежности систем ресурсоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

5. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
5.1 Программа инвестиционных проектов развития системы утилизации твердых бытовых отходов Кочкуровского сельского поселения 2021-2030 годы 

	№ п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (тыс. руб)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуг по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 1,1.м3 – 20 ед.
	240
	2021-2030
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	2
	
	
	Приобретение и установка контейнеров емк. 5.м3 – 5 ед.
	100
	2018-2028
	Улучшение качества поставляемых услуг
	Средства республиканского бюджета

	Итого
	
	
	340
	
	
	


6. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2021 - 2030 годы 340 тыс. рублей

Финансово-экономическое обоснование программы на 2021 – 2030 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2030 годы (тыс. руб.)

	№ п/п


	Программы инвестиционных проектов


	Всего


	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства федерального уровня
	Бюджетные средства республиканского уровня
	Бюджетные средства районного уровня
	Бюджетные средства местного уровня
	Внебюджетные средства

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	340
	-
	340
	-
	-
	-

	2
	Всего по Программе
	340
	-
	340
	-
	-
	-


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования на 2021 - 2030 годы (тыс. руб.)

	    №

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	Сбор, вызов и утилизация бытовых отходов
	340
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0

	2
	Всего по Программе
	340
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0
	34,0


Расчет критериев доступности

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009 г. № 708 «Об утверждении основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги (далее - критерии доступности), в которую включаются, в том числе, следующие критерии доступности:

а) доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

б) доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

в) уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

г) доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

      При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих показателей:

- уровень благоустройства жилищного фонда;

- коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах;

- коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах;

- коэффициент покупательской способности граждан.

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным параметрам качества услуг.
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