РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧКУРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.02.2022 г. № 119-п

О ПОДГОТОВКЕ К ВЕСЕННЕМУ ПАВОДКУ НА ТЕРРИТОРИИ   КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В 2022 ГОДУ

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21.07.1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»,  от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2022 года, защиты населения, жилых и хозяйственных объектов, обеспечения сохранности гидротехнических сооружений, проведения предупредительно-профилактических и аварийно-спасательных мероприятий  администрация Кочкуровского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

- план действий на период прохождения весеннего паводка в 2022 году на территории Кочкуровского муниципального района;

- состав противопаводковой комиссии по проверке состояния плотин, прудов, объектов экономики в период прохождения весеннего паводка на территории Кочкуровского муниципального района в 2022 году.

2. Противопаводковой комиссии провести проверку готовности к пропуску паводковых вод гидротехнических сооружений, аварии на которых могут привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу, организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами.

3.Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем 2022 года.

4. Установить персональную ответственность руководителей и специалистов муниципального звена территориальной подсистемы  РСЧС за организацию и проведение пропуска весеннего паводка, предотвращение аварий на гидротехнических сооружениях и возникновение чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в их водоохранных зонах.

5. рекомендовать руководителям организаций, главам сельских поселений, начальнику управления с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района, имеющим на своём балансе гидротехнические сооружения,  в срок до 10 марта 2022 года:

-  принять безотлагательные меры по очистке подъездных путей к гидротехническим сооружениям;

- очистить водосбросные сооружения и донные водоспуски от ледяного наста  и снега;

- удалить из зоны возможного затопления оборудование, механизмы, материалы, запасы ядохимикатов и удобрений, временные сооружения;

- подготовить аварийный запас строительных материалов (щебня, мешков с песком) в непосредственной близости от плотин;

- в местах возможного массового выхода людей на лед выставить запрещающие знаки.

6. Запретить с 10 марта 2022 года несанкционированный выход граждан на лёд водоёмов.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Кочкуровского муниципального района  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства, заместителя председателя Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кочкуровского муниципального района Грязнова Ю.Н

8.Настоящее постановление вступает в силу  после его  официального опубликования.

Глава

Кочкуровского муниципального района

С.Н. Герасимова

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Кочкуровского муниципального   района

от  15.02.2022 г. №  119=-п

СОСТАВ

ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ПЛОТИН, ПРУДОВ, ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ В ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

НА ТЕРРИТОРИИ КОЧКУРОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В  2022 ГОДУ

1. Грязнов Ю.Н. - заместитель главы  Кочкуровского муниципального района  по вопросам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства;

2. Тимошкина С.Н.- заместитель главы - начальник Управления по социальной работе администрации  Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия;

3. Тулаева О.И. – заместитель главы Кочкуровского муниципального района по сельскому хозяйству и экономике;

4. Бабина С.А. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации Кочкуровского муниципального района;

5. Костяева И.В. – начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям  администрации Кочкуровского муниципального района;

6. Суркова Н.И. - начальник управления по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района;

7. Сюсин Г.М. - начальник пункта  полиции №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский»     (по согласованию);

8 .Тебайкин А.Н. - начальник пожарно-спасательного гарнизона Кочкуровского муниципального района (по согласованию);

9. Летучева Н.Н. - начальник отдела жилищно-коммунального  хозяйства                администрации Кочкуровского муниципального района;

10. Мещерякова О.Н. – и.о. заведующего поликлиникой ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», поликлиника № 4 (по согласованию);

11. Кудашкин А.В. – глава Семилейского сельского поселения (по согласованию);

12. Начаркина Н.В. – глава Красномайского сельского поселения (по согласованию);

13. Четайкин Л.И. – глава Сабаевского сельского поселения (по согласованию).

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кочкуровского муниципального   района

от 15.02.2022 г. №  119-п

СОСТАВ

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЕСЕННИМ ПОЛОВОДЬЕМ 2022  ГОДА

1.Тебайкин А.Н. - начальник пожарно-спасательного гарнизона Кочкуровского муниципального района (по согласованию);

2. Сюсин Г.М. - начальник пункта  полиции №13 (по обслуживанию Кочкуровского района) межмуниципального отдела МВД России «Лямбирский»     (по согласованию);

3. Мещерякова О.Н. – и.о. заведующего поликлиникой ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», поликлиника № 4 (по согласованию);

4. Михеева О.И.- глава  Булгаковского сельского поселения (по согласованию);

5. Адушкин А.А.- глава  Качелайского сельского поселения (по согласованию);

6. Суркова Н.И. - начальник управления по работе с территорией Кочкуровского сельского поселения администрации Кочкуровского муниципального района;

7.Начаркина Н.В. - глава Красномайского сельского поселения (по согласованию);

8. Ромашкина Д.Б.- и.о. главы Мордовского-Давыдовского  сельского поселения (по согласованию);

9. Аверьянава Е.П. - глава Подлесно-Тавлинского сельского поселения (по согласованию);

10. Четайкин Леонтий Иванович - глава Сабаевского сельского поселения (по согласованию);

13. Кудашкин А.В.- глава Семилейского сельского поселения (по согласованию).

.

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации

Кочкуровского муниципального района

от 15.02.2022 г. № 119-п

ПЛАН

ДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2022 ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ КОЧКУРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственные за исполнение | Возможное затопление |  | Предполагаемая эвакуация |  |  | Применение сил и средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жилых домов | пром. объектов | чел. | животных |  | л.с./тех. |
| 1. Предупредительные меры по защите объектов экономики и населения от возможного затопления |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка и проведение заседания КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района | Председатель КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
|  | Создать группы по очистке от снега и льда шахт прудов и обеспечить к ним подъезд. Очистить проходы мостов для прохождения паводковых вод | Балансосодержатели ГТС, главы сельских поселений (по согласованию) до 10 марта 2022 года |  |  |  |  |  | 40/7 |
|  | Подготовить списки граждан, проживающих в местах возможного подтопления, продумать вопросы их эвакуации | Главы сельских поселений (по согласованию) до 6 марта 2022 года | 99 |  | 159 |  |  | 7 |
|  | Охрана общественного порядка в местах возможного затопления | ПП № 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 4/2 |
|  | Организация экстренной медицинской помощи | ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», поликлиника № 4 (по согласованию); |  |  |  |  |  | 3/1 |
|  | Противопожарные мероприятия | ПЧ-18 ГКУ РМ «УПС» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 5/2 |
|  | Поддержание дорог в проезжем состоянии | ООО «Мордовдорстрой (по согласованию), главы сельских поселений (по согласованию) |  |  |  |  |  | 12/10 |
|  | Опубликовать в районной газете «Заря» памятку по паводковым мероприятиям | Начальник отдела по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Кочкуровского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| 2. Действия РСЧС при угрозе возможного затопления жилых домов и объектов экономики |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Установить круглосуточное дежурство в администрациях сельских поселений, на объектах экономики и КЧС и ОПБ Кочкуровского муниципального района | Главы сельских поселений, руководители объектов экономики (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
|  | Приступить к эвакуации населения из зон затопления в заблаговременно подготовленные места | Главы сельских поселений (по согласованию), члены КЧС и ОПБ |  |  |  |  |  | 9/3 |
|  | Обеспечить охрану имущества и материальных ценностей населения и объектов экономики | ПП № 13 (по обслуживанию Кочкуровского района) ММО МВД России «Лямбирский» (по согласованию) |  |  |  |  |  | 10/3 |
|  | Приём пострадавшего населения | ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5», поликлиника № 4 (по согласованию); |  |  |  |  |  | 3/1 |
|  | Общее руководство по ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Кочкуровского муниципального района | Председатель КЧС и ОПБ при администрации Кочкуровского муниципального района, противопаводковая комиссия, рабочая группа для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с весенним половодьем 2022 г. |  |  |  |  |  |  |