РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КОЧКУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2/1-п                                                                                                                                 от 16.02.2022 г.

«О подготовке к весеннему паводку на территории Красномайского сельского поселения в 2022 году»

В соответствии с ч.2 ст.11 Федерального Закона от 21.12.1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании п.7 ч.1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях своевременного проведения подготовительных мероприятий на период прохождения весеннего половодья, предотвращения случаев  возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения уровня материального ущерба от вредного воздействия вод администрация Красномайского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Создать рабочую противопаводковую комиссию по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении (плотина на реке Балка Курчага), в период прохождения весеннего половодья на территории Красномайского сельского поселения  в 2022 году. (Приложение №1).

2. Утвердить комплекс превентивных мероприятий на территории Красномайского сельского поселения на период прохождения весеннего паводка в 2022 году. (Приложение №2).

3.Ответственность за выполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Красномайского сельского поселения

Н.В. Начаркина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Красномайского сельского поселения

№ 2/1-п от 16.02.2022 года

Состав

противопаводковой комиссии по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на гидротехническом сооружении (плотина на реке Балка Курчага) в период прохождения весеннего половодья на территории Красномайского сельского поселения  2022 года.

| № п/п | ФИО | Контактный телефон | Место работы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Начаркина Наталья Владимировна | 89093250558, 89276439959 | Администрация Красномайского сельского поселения |
| 2. | Чиряева Анастасия Сергеевна | 89876958324 | Администрация Красномайского сельского поселения |
| 3 | Начаркина Галина Анатольевна | 89870144765 | Филиал МБУК «Районный центр национальной культуры, народных промыслов и ремёсел» КМР РМ - «Красномайский сельский клуб» |
| 4 | Жидкина Людмила Алексеевна | 89879958815 | Структурное подразделение МБУК «Кочкуровская центральная районная библиотека» Кочкуровского муниципального района Республики Мордовия Красномайская сельская библиотека» |
| 5 | Чиряева Татьяна Ивановна | 89875693297 | Красномайский филиал МБОУ «Семилейская СОШ»; |
| 6. | Костяев Александр Михайлович | 8179963032 | Красномайский филиал МБОУ «Семилейская общеобразовательная школа» |
| 7. | Жидкин Николай Степанович | 89179956077 | Красномайский филиал МБОУ «Семилейская общеобразовательная школа» |
| 8. | Савкин Сергей Николаевич | 89271885888 | Красномайский филиал МБОУ «Семилейская общеобразовательная школа» |
| 9. | Бояркин Альберт Владимирович | 89176939199 | ООО Агрофирма «Норов» |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Красномайского сельского поселения

№ 2/1-п от 16.02.2022 года

Превентивные мероприятия на период прохождения весеннего паводка на территории Красномайского сельского поселения в 2022 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организовать обследование зон возможного затопления паводковыми водами. Обеспечить наблюдение за развитием паводковой обстановки. | до 20.03.2022 г. | Начаркина Н.В. Чиряева А.С. |
| 2. | Установить контроль за состоянием и работой водонапорных сооружений. | на период половодья | Жидкин Н.С. Савкин С.Н. Костяев А.М. |
| 3. | Организовать круглосуточный контроль за паводковой обстановкой на территории Красномайского сельского поселения | на период половодья | Начаркина Н.В. Чиряева А.С. |
| 4. | Обеспечить систематическое информирование населения о развитии паводковой обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | на период половодья | Чиряева А.С. Жидкина Л.А. Начаркина Г.А. Чиряева Т.И. |
| 5. | Очистить от снега и льда шахты гидротехнического сооружения (плотина на реке Балка Курчага) и обеспечить к ним подъезд. | до 20.03.2022 г. | Начаркина Н.В. Бояркин А.В. |
| 6. | Очистить проходы для прохождения паводковых вод. | на период половодья | Жидкин Н.С. Савкин С.Н. Бояркин А.В. |
| 8. | Очистить от снега водоотводные пути (трубы). | 15.03.2022 г. | Жидкин Н.С. Савкин С.Н. Бояркин А.В. |
| 9. | Запретить ловить рыбу на реке Балка Курчага п. Красномайский | на период половодья | Начаркина Н.В. Чиряева А.С. |
| 10. | Очистить дороги от снега по улицам п. Красномайский. | постоянно | Начаркина Н.В. Бояркин А.В. |
| 11. | Проложить в необходимых местах каналы с целью пропуска паводковых вод. | до 01.04.2022 г. | Бояркин А.В. Жидкин Н.С. Савкин С.Н. |
| 12. | Провести проверку готовности к пропуску паводковых вод гидротехнического сооружения (плотина на реке Балка Курчага), аварии на которой могут привести к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу. | до 15.03.2022 г. | Начаркина Н.В. Чиряева А.С. |
| 13 | Регулирование поверхностного стока на водосбросах. | до 15.03.2022 г. | Начаркина Н.В. Чиряева А.С. |
| 14 | Поддерживать постоянную связь и обмениваться информацией с комиссией по чрезвычайным ситуациям. | на период половодья | Начаркина Н.В. Чиряева Т.И. Чиряева А.С. |

Ответственные за пропуск весеннего паводка на территории Красномайского сельского поселения  2022 г.

Начаркина Н.В. - тел. рабочий  2-35-23, сот. 89276439959, 89093250558

Бояркин А.В. – 89093260005